| Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ KАЛАhЫ kала округы СОВЕТЫ 453830, Сибай, Ленин урамы, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-57, 5-28-67 |  | СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан 453830, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-57, 5-28-67 |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

О ходе реализации Комплексной программы социально-экономического развития городского округа город Сибай Республики Башкортостан на  2011-2015 годы за 1 полугодие 2015 года

Заслушав информацию заместителя главы Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан по экономике Халиуллина Н.Г., Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

Информацию о ходе реализации Комплексной программы социально-экономического развития городского округа город Сибай Республики Башкортостан

на  2011-2015 годы за 1 полугодие 2015 года принять к сведению (прилагается).

Председатель Совета                                                                                    Ю.И. Лысенко

г. Сибай

«07» сентября 2015 года

№ 587

Приложение

к решению Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан

№587 от  «07» сентября 2015 года

Информация

о ходе реализации Комплексной программы социально-экономического развития городского округа город Сибай Республики Башкортостан на  2011-2015 годы

за 1 полугодие 2015 года

На 2015 год всего в Комплексной программе предусмотрено 39 мероприятий.

Фактически по итогам 2015 года находились в стадии реализации 30 мероприятие, 1 мероприятие завершено (реконструкция мельницы ОАО «Сибайский элеватор»). Приостановлены на неопределенный срок 9 мероприятий ввиду отсутствия финансирования в рамках реализации Республиканской адресной инвестиционной программы, введением конкурсного производства на предприятии-инициаторе (строительство полигона ТБО; 5 мероприятий ООО «Водосбыт»; проектировка и реконструкция стадиона "Труд"; строительство детского сада на 50 мест в п.Туяляс; строительство патологоанатомического отделения).

Планируемый объём финансирования (с учётом корректировки в 2015 году) программных мероприятий в 2015 году составил 3 580,3 млн. рублей, в том числе:

- из бюджета РФ – 166,6 млн. рублей;

- из бюджета республики – 1 028,1 млн. рублей;

- из местного бюджета – 459 млн. рублей;

- из внебюджетных источников – 1 926,6 млн. рублей.

Наиболее масштабной задачей Программы является развитие добывающей отрасли.

ОАО «Сибайский ГОК»

Годовым планом по программным мероприятиям «Строительство и ввод СПР», «Строительство северного карьера Худолаз», «Строительство технического водовода от известнякового производства до обогатительной фабрики и до очистных сооружений шахтных и подотвальных вод» на 1 полугодие 2015 года с учётом корректировки предусмотрен объём капитальных вложений в сумме 146,9 млн. рублей. За отчётный период освоено 102,7 % капитальных вложений (150,8 млн.руб.).

В отчётном периоде велись работы по вскрытию и отработке месторождения «Нижняя Залежь», доработке залежи месторождения «Новый Сибай». В основном работы выполнялись по строительству блочно-модульной компрессорной станции, проводились проектно-изыскательные работы Сибайского подземного рудника, реконструкция сооружений по очистке шахтных и подоотвальных вод Сибайского и Камаганского месторождений.

Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК»

В 2005 году ОАО «Учалинский ГОК» получил лицензию на разработку Камаганского месторождения. В апреле 2010 года завершена отработка месторождения открытым способом. С июля 2008 года осуществляются горно-капитальные работы по доработке месторождения подземным способом. Эксплуатационные запасы руды, подлежащие разработке подземным способом, составляют 2 214 тыс.тонн. За период отработки месторождения будет получено 34 тыс.тонн меди в концентрате, 6 тыс.тонн цинка в концентрате, 671 кг золота и 12 тонн серебра в слитках.

За отчётный период в соответствии с проектом выполнены горнопроходческие работы в объёме 831 п.м., освоено капитальных вложений на сумму 27,7 млн.руб. при плане – 25,8 млн.руб. (выполнение – 107,4%), добыто 166 тыс. тонн руды. Горно-капитальные работы осуществляются силами Сибайского подземного рудника с привлечением подрядной организации.

Финансирование строительства подземного рудника на Камаганском месторождении осуществлялось за счёт собственных средств.

С начала разработки месторождения подземным способом, с учётом выполнения объёмов в 1 полугодии 2015 года, пройдено 8 590 п.м. горнокапитальных выработок, добыто 921 тыс.тонн, освоено 1 203,3 млн.руб. капитальных вложений.

Добыча руды из очистных выработок начата в июне 2012 года. Выход на проектную мощность по добыче руды в объёме 300 тыс.тонн в год – июнь 2013 года. В 2015 году на данном месторождении планируется пройти 1 505 п.м горных выработок, в т.ч. горно-капитальных - 355 п.м, добыто 300 тыс.тонн руды с последующей переработкой на Сибайской обогатительной фабрике и выдачей 3 457 тонн меди в концентрате. На финансирование капитальных вложений по данному объекту запланирована сумма в размере 42 млн.руб.

НАО «БШПУ»

Годовая проектная мощность «Вишневского» месторождения медно-колчеданных руд составляет 0,6 млн. тонн. Внедрение проекта позволит создать порядка 100 рабочих мест.

Работы на данном месторождении ведутся с опережением сроков, определенных лицензионным соглашением. Общий объём инвестиций более 1,6 млрд.руб. В 1 полугодии 2015г. предприятием освоено 136 млн.руб.

За 1 полугодие 2015 года инвестиции в добывающую отрасль составили в общей сложности 314,5 млн. руб. или 40,7 % от общего запланированного объёма капитальных вложений.

Обрабатывающие производства.

ОАО «Сибайский элеватор» в 2013 году начало реализацию двух инвестиционных проектов, которые вошли в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан:

1. Реконструкция мельницы помола мягкой пшеницы 120 т/сутки с увеличением производительности до 300 т/сутки на базе ОАО «Сибайский элеватор» в г.Сибай.

2. Строительство завода по переработке подсолнечника производительностью 100 т/сутки на базе ОАО «Сибайский элеватор».

За период реализации мероприятия освоено 505,4 млн. рублей. С 18 мая т.г. – мельница работает круглосуточно. Зерно привозят с компании ООО «Ситно» г. Магнитогорск. В день производят 228 тонн муки. Мельница оснащена современным, инновационным оборудованием с пультом управления.  Мощность мельницы ОАО «Сибайский элеватор» 300 тонн в сутки, контролировать процессом которой можно посредством сети Интернет из Италии, производят муку нескольких купажей в автоматическом режиме.

ООО «ПромСтройРесурсы» реализует мероприятие по организации производства железобетонных изделий и конструкций. В настоящее время производятся строительные блоки для собственных нужд. Закуплено оборудование: погрузчик, бетонно-растворный узел, оборудование для производства плит перекрытий, идёт реконструкция цеха.

ЗАО «Строймеханизация» реализуется мероприятие по организации производства непрерывного базальтового волокна и композиционных материалов на его основе. На сегодняшний день скорректирован бизнес - план. Данный инвестиционного проект отвечает установленным требованиям для включения его в Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан. В настоящее время идёт поиск инвесторов. Начаты работы в карьере. Идёт подготовка цеха по переработке камня.

За отчётный период инвестиции в обрабатывающую отрасль составили 454 млн.руб. (127,6% от запланированного объёма).

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

В 1 полугодии 2015 года запланировано 5 мероприятий (ООО «Водосбыт»), выполнение которых приостановлено на неопределённый срок в связи с отсутствием финансирования из республиканского бюджета. Кроме запланированных мероприятий предприятием ведутся ремонтные работы водопроводных сетей за счёт собственных средств.

Строительство.

В 2015 году в стадии реализации находятся 7 мероприятий:

1. Продолжаются работы по объекту «Строительство детского сада на 115 мест в мкр. Золото» - завершены строительные работы по возведению здания. Объём финансирования за отчётный период составил 1 млн.руб. (из республиканского бюджета).

2. Адресной программой капитального ремонта МКД предусмотрено финансирование в размере 36 млн.руб. В программу включено 16 домов, объём финансирования которых осуществляется за счёт средств собственников жилья;

3. На реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья в 2015 году с учётом корректировки предусмотрено 251 млн. рублей. По программе намечается снос 9 домов и строительство 6 домов. Будет переселено более 200 человек. За отчётный период освоено 63 млн.руб.;

4. В городе продолжается малоэтажное жилищное строительство. За отчётный период введено в действие 9,6 тыс. кв.м. индивидуального жилья. Освоено 287 млн. рублей;

5. Выполнение работ по расчистке русла реки Карагайлы. ПИИ ОАО «Башгипроводхоз» выполнен проект по расчистке русла реки протяжённостью 13 км. В 2013 году получено положительное заключение государственной экспертизы. Работы по реализации проекта начаты в 3 квартале 2014г. Работы будут продолжены после определения подрядной организации;

6. Мероприятие «Модернизация системы наружного освещения» в РАИП не включено;

7. Строительство инженерных сетей в микрорайонах города – идут работы по строительству водопровода в мкр.Южный. Общая стоимость работ составит 18 млн.руб., фактически освоено 10,2 млн.руб.

В 2011 году проект по строительству полигона ТБО был направлен на экологическую экспертизу, по результатам которой было выявлено следующее нарушение: размещение полигона ТБО нарушает требования Воздушного Кодекса РФ (ст. 46), а также требования Федеральных правил использования воздушного пространства РФ (ст. 59), запрещающих размещать в полосах воздушных подходов на удалении менее 30 км, а вне полос воздушных подходов - менее 15 км от контрольной точки аэродрома места выбросов пищевых отходов и других объектов, способствующих привлечению птиц. Посадочная площадка г.Сибай расположена гораздо ближе 15 км к планируемому объекту. На сегодняшний день мероприятие приостановлено на неопределённый срок.

Помимо запланированных мероприятий, в 2014 году начато строительство художественной школы с городским выставочным залом, общий объём инвестиций составит более 70 млн.руб., в т.ч. в 2015 году выделено 51,6 млн.руб. из республиканского бюджета. Завершение строительства – декабрь 2015 года.

В целом за отчётный период в строительной сфере освоено 389 млн.руб. или 34,1% от плана.

В городе продолжается развитие инфраструктуры потребительского рынка. За отчётный период введено 7 объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Общая площадь введённых объектов составила 3384,4 кв.м. Создано 49 рабочих мест. Объём капитальных вложений в строительство и реконструкцию торговых точек за счёт средств коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей составил 28,7 млн. рублей.

С целью увеличения трудоустроенных выпускников к 2017 году на 30-35%, в том числе по специальности и рабочим профессиям на 40-50% ФГБОУ СПО «Сибайский многопрофильный профессиональный колледж» реализуется инновационные образовательные программы (общий объём финансирования за отчётный период – 4,4 млн.руб. (131 % от плана)).

Кроме образовательных программ, на территории городского округа город Сибай за январь-июнь 2015 года реализовывались ряд других муниципальных программ. Так, за отчётный период общий объём финансирования за счёт всех уровней бюджетов составил 545,6 млн.руб., или 45,5% от запланированного объёма.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства постановлением главы Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан от 12.11.2013 № 2413 утверждена Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2018 годы (с послед.изм.). На поддержку малого предпринимательства в городе Сибай в 2015 году из местного бюджета выделено 2 млн. рублей, в том числе на субсидирование части лизинговых платежей по договорам лизинга 1,8 млн.руб. (2 СМСП).

В рамках государственной поддержки молодых семей по Республиканской подпрограмме государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2011-2015 годы и подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище на 2011-2015 гг.» в 1 полугодии 2015 года субсидии из всех уровней бюджетов получили 9 семей на общую сумму 6 млн. рублей (с учётом остатка 2014 года).

В целом за 1 полугодие 2015 года освоено 1 744 млн.руб. (48,7 %) инвестиций от общего объёма запланированных капитальных вложений.

Невыполнение ряда мероприятий Программы обусловлено субъективными причинами:

- финансовая необеспеченность мероприятий в сфере ЖКХ («Модернизация системы наружного освещения», «Приобретение коммунальной техники» - не были включены в РАИП на 2015 год), перерабатывающей отрасли («Организация производства железобетонных изделий и конструкций», «Организация производства непрерывного базальтового волокна и композиционных материалов на его основе» - ведутся подготовительные работы по организации заводов, идёт поиск инвесторов; «Строительство завода по переработке подсолнечника производительностью 100 т/сут. на базе ОАО «Сибайский элеватор»» - в  связи с тяжёлой финансовой ситуацией). Общая стоимость данных мероприятий составляет около 303 млн.руб. (8% от общего объёма запланированных кап.вложений);

- отсутствие необходимого финансирования (в связи с трудной финансовой ситуацией на НАО «БШПУ»; «Расчистка русла реки Карагайлы» - финансирование из федерального и республиканского бюджетов не в запланированные сроки). Общая сумма необходимых инвестиций составила более 606 млн.руб. (17%);

- приостановка 9 мероприятий на неопределённый срок в виду отсутствия финансирования из республиканского бюджета, общая стоимость которых составляет около 146 млн.руб. (4%).

Удельный вес объёма капитальных вложений мероприятий от общего фактического объёма составляет:

- сферы строительства - 18% (389 млн.руб.);

- добывающей отрасли – 22% (314,5 млн.руб.);

- реализация муниципальных программ – 31% (545,6 млн.руб.).