| Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ KАЛАhЫ kала округы СОВЕТЫ 453830, Сибай, Ленин урамы, 9/1 Телефон, факс (275) 3-34-55, 3-26-22 |  | СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан 453830, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1 Телефон, факс (275) 3-34-55, 3-26-22 |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

О состоянии подготовки учреждений образования, здравоохранения, культуры к работе в зимних условиях

Заслушав информацию  заместителя главы Администрации  городского округа И.Р. Хайруллина,   Совет городского округа  город Сибай Республики Башкортостан

Р Е Ш И Л :

- Информацию  О состоянии подготовки учреждений образования, здравоохранения, культуры к работе в зимних условиях принять к сведению (прилагается).

Председатель Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан                                       Н.А. Тажитдинов

г. Сибай

«__15__» ___08__2007г.

№_345_

Приложение

О состоянии подготовки учреждений образования,

здравоохранения, культуры к работе в зимних условиях

1. По городскому отделу образования.

В настоящее время  проведена определенная работа по подготовке учреждений  к работе в зимних условиях: приведены все узлы управления отоплением в порядок согласно предписаниям,  выполнены все текущие ремонтные работы, проведены сварочные  работы  во всех учреждениях.

Такая работа  выполнена в 20-ти  учреждениях из 28. Проведена опрессовка  9 учреждений. Готовность учреждений на сегодняшний день      50 %.  До начала  отопительного сезона все образовательные учреждениях города будут готовы к работе в зимних условиях.

В 2-х учреждениях ведется плановый ремонт; в ДОУ «Теремок» - капитальный ремонт отопительной системы, в СОШ №7 – замена теплового узла.

2. По учреждениям культуры

Опрессовка  отопительной системы в учреждениях культуры на сегодняшний день не произведена.

Тревожное  положение по отопительной системе остается  в Сибайском историко-краеведческом музее. Здесь требуется капитальный ремонт отопительной системе на сумму  в пределах  500 тыс. руб. Для частичного ремонта  и поддержания  отопительной системы в рабочем состоянии необходимо произвести ремонт  на  сумму 250 -300 тыс. руб.

На сегодняшний день   готовность  учреждений культуры к работе в зимних условиях составляет 70 %.

3. По учреждениям здравоохранения

Городская поликлиника  произведено:

- замена кровли на шатровую;

- замена отопительной системы;

- частичная замена системы электроснабжения;

- капитальный ремонт кабинетов.

Акушерский стационар произведено:

- замена мягкой кровли на шатровую;

- частичная замена системы электроснабжения;

- ремонт работы по замене сантехнике;

- ведутся работы в палатах.

Нефролигическое отделение многопрофильного стационара:

- произведён ремонт системы отопления;

- произведён ремонт системы холодного водоснабжения

На сегодняшний день   готовность  учреждений здравоохранения к работе в зимних условиях составляет 60 %.

4. По учреждениям «ГУ «КЦСОН г.Сибай РБ»

Филиал «Реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями» (ул. Пушкина, 18). Отопление центральное, требуется капитальный ремонт  системы отопления (готовность 60%). Необходимая сумма сверх лимитов на ремонт 1125,4 тыс. руб. (смета представлена в Министерство).

ХВС, ГВС и канализация в удовлетворительном состоянии, требуется ревизия кранов (готовность 80%).

Требуется капитальный ремонт электропроводки (готовность 30%), необходимая сумма сверх лимита 645 тыс. руб. (смета представлена в Министерство).

Противопожарная обработка деревянных конструкций проведена 11.07.2007г. (готовность 100%).

Требуется частичный ремонт крыши, побелка фасада здания, ведется текущий косметический ремонт внутри здания (побелка стен, покраска) (готовность 80%).

По предписанию Госпожнадзора устраняются замечания: демонтирована горючая отделка лестничных пролетов, убран линолеум с полов коридоров, тамбуров.

Филиал «Социальный приют детей и подростков» (ул. Маяковского, 6).Отопление центральное, состояние отопительной системы удовлетворительное, требуется частичный ремонт узла теплопункта, частичная замена труб отопления (готовность 70%).

ХВС, ГВС удовлетворительное, требуется ремонт хоз-фекальной канализации, необходимая сумма сверх лимита, 139,6 тыс. руб.(смета представлена в Министерство) (готовность 60%).

Противопожарная обработка проводится 1 раз в 2 года, проведена в 2006 г

Требуется ремонт фасада здания, замена кровли, капитальный ремонт подвального помещения.

На ремонт кровли требуется дополнительное финансирование сверх лимита 987, 12 тыс. руб.

Ведется текущий косметический ремонт внутри здания (побелка, покраска) (готовность 80%).

Замечаний по предписаниям Гостпожнадзора нет (готовность 100%).

Отделение временного стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (ул. Островского, 30). Центральное отопление, состояние отопительной системы удовлетворительное, требуется ремонт узла теплопункта (готовность 90%).

ХВС, ГВС канализация удовлетворительное (готовность 100%).

Состояние электроснабжения удовлетворительное (готовность 100%).

Противопожарная пропитка требуется, будет проведена до 10.08.2007г.

Требуется капитальный ремонт фасада здания.