| Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ KАЛАhЫ kала округы СОВЕТЫ 453830, Сибай, Ленин урамы, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-57, 5-28-67 |  | СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан 453830, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-57, 5-28-67 |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

Об исполнении Комплексной программы социально-экономического развития городского округа город Сибай Республики Башкортостан на  2016-2020 годы за 1 полугодие 2017 года

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Сибай Республики Башкортостан, заслушав информацию об исполнении Комплексной программы социально-экономического развития городского округа город Сибай Республики Башкортостан на  2016-2020 годы за 1 полугодие 2017 года, Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

- Информацию об исполнении Комплексной программы социально-экономического развития городского округа город Сибай Республики Башкортостан на  2016-2020 годы за 1 полугодие 2017 года принять к сведению (прилагается).

- Разместить настоящее решение на официальном сайте Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Президиум Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

Председатель Совета                                                                                   Я.У. Биккинов

г. Сибай

«15» августа 2017 года

№ 129

Приложение

к решению Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан

№ 129 от  «15» августа 2017 года

Информация

об исполнении Комплексной программы социально-экономического развития городского округа город Сибай Республики Башкортостан

за 2016-2020 годы за 1 полугодие 2017 года

Комплексная программа социально-экономического развития городского округа город Сибай (далее Программа) на 2016-2020 годы включает 51 мероприятие.

Плановый объём финансирования программных мероприятий на 2017 год составил 2132,3 млн. руб. в том числе:

- из бюджета РФ – 11,5 млн. рублей (удельный вес 0,5%);

- из бюджета республики – 717,8 млн. рублей (удельный вес 33,7%);

- из местного бюджета – 497,3 млн. рублей (удельный вес 23,3%);

- из внебюджетных источников – 905,7 млн. рублей (уд. вес 42,5%).

В отчетном периоде в стадии  реализации (как долгосрочные или постоянные) находится 36 мероприятий

--Доработка Камаганского месторождения подземным способом;

-Разработка Вишневского месторождения медно-колчеданных руд;

-Создание цеха мясных полуфабрикатов  ООО Мясокомбинат «Башкирские колбасы»;

-Выпуск реагентов для бурения нефтяных скважин ООО "Завод буровых реагентов";

-Реализация инвестиционного проекта "Развитие лесоперерабатывающего комплекса в Республике Башкортостан"  ООО"Сибайплитпром;

-Развитие торговой сети, прирост специализированных и узкоспециализированных магазинов и салонов (во встроенных помещениях);

-Реализация муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2019 годы";

- Комплексное оказание услуг по сопровождению резидентов Бизнес-инкубатора г.Сибай;

-Реализация муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Сибай РБ на 2014-2019 годы";

-Жилищное строительство малоэтажной застройки;

-Приобретение жилых помещений в рамках исполнения отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;

- Реализация муниципальной программы "Доступное жилье - жителям городского округа город Сибай";

-Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей на " муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городском округе г.Сибай РБ на 2014-2020 годы";

- Капитальный ремонт многоквартирных домов;

- Ремонт и замена технологических сооружений МУП "Сибайводоканал";

- Капитальный ремонт павильонов Кизильского  водозабора, подъездных дорог к павильонам 1 подъема, насосной станции 3 подъема, насосной станции, зданий и сооружений ООО "Водосбыт";

- Строительство водопровода в микрорайонах и поселках городского округа г.Сибай;

- Развитие (текущий ремонт) автомобильных дорог на территории городского округа;

- Строительство мостов: по ул.Крупская, по ул.Баймакская в мкр. Золото;

- Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС);

- Развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа;

- Реализация муниципальной программы "Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью в городском округе г.Сибай РБ на 2015-2017 годы";

- Реализация муниципальной программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе г.Сибай РБ на 2014-2017 годы";

- Строительство очистных сооружений шахтных и подотвальных вод Сибайского и Камаганского месторождений СФ ОАО "Учалинский ГОК";

- Разработка проекта «Очистка карьерных вод Худолазского месторождения известняков»; Строительство объекта по очистке карьерных вод Худолазского месторождения известняков;

- Реализация муниципальной программы "Развитие образования городского округа город Сибай РБ на 2014-2019 годы";

- Организация подготовки и повышения квалификации рабочих-горняков;

-Создание и развитие учебно-демонстрационного молодежного центра предпринимательской деятельности Зауралья на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Сибайский колледж строительства и сервиса;

- Реализация муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и кинематографии в городском округе г.Сибай РБ на 2014-2019 годы";

- Реконструкция здания Сибайского концертно-театрального объединения;

- Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы «Содействие занятости молодежи города Сибай»;

- Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы «Создание организационных условий и гарантий для становления и развития молодых граждан»;

- Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе г.Сибай РБ на 2015-2019 годы";

- Реконструкция стадиона "Труд" (с 2017г.).

- Реализация муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в городском округе г.Сибай РБ на 2014-2019 годы";

- Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе г.Сибай РБ на 2014-2020 годы".

Завершено 3 мероприятия:

-Создание «Комбината строительных материалов в городе Сибай» ООО «Монолит»;

-Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы по строительству газовой котельной для теплоснабжения административно-производственной базы и  очистных сооружений канализации МУП "Сибайводоканал";

-Реализация программы переселения граждан из аварийного жилья;

Приостановлены на неопределенный срок 8 мероприятий ввиду отсутствия финансирования

-Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы по реконструкции водоводов I и II подъемов протяженностью 4440 м. изданий насосных станций;

- Капитальный ремонт (замена изношенного участка) канализационного коллектора микрорайона Восточный, проложенного по территории бывшего завода ЖБИ МУП "Сибайводоканал";

- Модернизация системы наружного освещения (МЖКХ РБ);

- Строительство газопровода  в микрорайонах и поселках городского округа г.Сибай;

- Строительство полигона твердых бытовых отходов;

- Строительство детского сада на 50 мест в МКР. "Туяляс";

- Строительство инфекционного отделения на 30 коек;

- Строительство патологоанатомического отделения;

Более поздний срок начала реализации  4-х мероприятий:

-Отработка I залежи Камаганского месторождения подземным способом (с 2019г.);

- Установка контрольно-измерительных приборов (КИП) на сетях водоснабжения, насосной станции I, II, III подъемов МУП "Сибайводоканал"(с2019г.);

- Монтаж оборудования"Сибайводоканал"(с2018г.);

- Строительство автомобильных дорог на территории городского округа ( 2020г.);

В реальном секторе экономики (раздел 4.1) более половины инвестиций (59%) направлено на развитие добывающей отрасли.

Сибайский филиал АО «Учалинский ГОК»

Мероприятие «Разработка рудной базы Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК» включает работы по доработке Камаганского месторождения подземным способом.

В 2005 году АО «Учалинский ГОК» получил лицензию на разработку Камаганского месторождения. В апреле 2010г. завершена отработка месторождения открытым способом. С июля 2008г. осуществляются горно-капитальные работы по доработке месторождения подземным способом. По состоянию на 01.07.2017г. с начала разработки месторождения подземным способом, пройдено  9 206 п.м. горно-капитальных выработок, добыто 1 447 тыс. тонн руды,  освоено  1 280,5 млн.руб. капитальных вложений.

Добыча руды из очистных выработок начата в июне 2012 года. Выход на проектную мощность по добыче руды в объеме 300 тыс.т. в год - июнь 2013г.

За 1 полугодие 2017 года в соответствии с проектом «Доработка Камаганского месторождения подземным способом»  выполнены  горнопроходческие работы в объеме 983 п.м., из них горно-капитальных – 346 п.м. Горно-капитальные работы осуществляются силами подрядной организации ООО «ШСУ», пройдено299 п.м. Освоено капитальных вложений на сумму 45,6 млн.руб. при плане 51,6 млн.руб. Отставание от плана связано с отсутствием у ООО «ШСУ» в январе-феврале 2017 года горнопроходческого комплекса, в результате чего к началу работ приступили 01.03.2017г. В 3 квартале 2017 года горно-капитальные работы завершаются, годовой объем капитальных вложений будет освоен в полном объеме.

С начала реализации программы, 2011 года, с учетом выполнения объемов в 1 полугодии 2017 года, в соответствии с проектом «Доработка Камаганского месторождения подземным способом»  выполнены  горнопроходческие работы в объеме 15 312 п.м., освоено капитальных вложений на сумму 1 122 млн.руб., добыто 1 447 тыс.тонн руды. Горно-капитальные работы осуществляются силами Сибайского подземного рудника с привлечением подрядной организации. Всего за 2011-2016 годы и 1 полугодие 2017 года пройдено 7 998 п.м. горно-капитальных выработок, из них силами подрядной организации – 6 146 п.м.

Финансирование строительства подземного рудника на Камаганском месторождении   осуществляется за счет собственных средств.

В целях восполняющих мощностей по добыче руды в 2015 году выполнено ТЭО отработки 1-й Залежи Камаганского месторождения, балансовые запасы которого составляют 864,5 тыс. тонн руды (15 179 тон меди). При существующей конъюнктуре цен на мировом рынке металлов отработка данного участка Камаганского месторожденияэкономически нецелесообразна.

В настоящее время осуществляются работы по пересчету запасов Камаганского месторождения, по итогам которых будет принято решение о дальнейшей отработке оставшихся запасов месторождения с учетом 1-й Залежи.

НАО «БШПУ»

Проект «Разработка Вишневского месторождения» включен в перечень приоритетных  инвестиционных проектов Республики Башкортостан.

В отчетном периоде добыто 49,2 тыс.т. руды ВМТ со строящегося подземного рудника «Вишневский», переработано 48,5 тыс.т. руды ВМТ, пройдено 1 085 п.м. горных выработок, отбито 14 957 м³ горной массы. Из горно-капитальных выработок пройдены: вентиляционный квершлаг с сопряжениями, вентиляционный восстающий гор. 230/270 м., выработки водосборника, насосная гор. 210м. пробурено 975 п.м. подземных разведочных скважин.

Общий объем инвестиций в добывающую отрасль в рамках Программы составил в общей сложности 77,2 млн. руб. или 52,9 % от годового запланированного объёма инвестиций.

Обрабатывающие производства.

ООО Мясокомбинат «Башкирские колбасы» планируется Создание цеха мясных полуфабрикатов.

В 2016 году было установлено современное оборудование для переработки сырья, что позволило улучшить качество переработки мяса и улучшить безопасность продукции на 50%. В 1-м полугодии т.г. финансирование не производилось.

ООО «Завод буровых реагентов»

Предприятие осуществляет выпуск реагентов для бурения нефтяных скважин. С начала реализации проекта создано 135 новых рабочих мест, планируется создать ещё 40 рабочих мест. В отчетном периоде проведено обновление основных фондов (запуск 3-й сушилки), улучшение условий труда персонала. С начала текущего года произведено 3884,2 т буровых реагентов. Инвестировано в 1-м полугодии т.г. 7,2 млн. рублей.

ООО «Сибайплитпром»

Реализация инвестиционного проекта "Развитие лесоперерабатывающего комплекса в Республике Башкортостан". Проектирование завода выполнено на 60%. Проведены инженерные изыскания на площадке.

ООО «Монолит»

Создание «Комбината строительных материалов в городе Сибай». Освоено 6 млн. рублей. Численность работающих – 24 человека. За май – июнь 2017 года произведено 45 тыс.  штук кирпичей  полуторных и 59 тыс. штук дорожной брусчатки.

За отчётный период инвестиции в обрабатывающую отрасль составили 21,3 млн.руб.

В городе продолжается развитие инфраструктуры потребительского рынка. За отчётный период введено 3 объекта торговли общей площадью 2004,3 кв.м. Создано 22 рабочих места. Объём капитальных вложений за счёт собственных средств составил 24,5 млн. рублей.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства Администрацией городского округа город Сибай Республики Башкортостан реализуется Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Сибай Республики Башкортостан. Из бюджета ГО г. Сибай выделено 300 тыс. руб. на софинансирование содержания территориального бизнес-инкубатора.

МУП УК "Бизнес-центр "Деловой Мир Зауралья" оказываются услуги по сопровождению резидентов. Наполняемость БИ - 80%. Оказано 238 услуг.

Раздел Программы «Городское пространство» включает комплекс мероприятий:

Развитие жилищного фонда

За 1 полугодие 2017г. Введено в действие 10300 кв.м  жилья, в том числе 9694 кв.м. - индивидуального. Темп роста составил 80,2% и 71% соответственно. Снижение темпов ввода жилья обусловлено завершением программы переселения из аварийного жилья.

В 2017 г. на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями предусмотрено 14, 047 млн. руб. Проведение закупок запланировано на 3 квартал 2017г.

В соответствии с Адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 году планируется капитальный ремонт 17 МКД:

На 01.07.2017г. отремонтировано 7 МКД, в т.ч.:

-5 МКД – ремонт кровли;

-2 МКД – ремонт систем водоснабжения и водоотведения.

Инженерно-коммунальная  инфраструктура города

МУП "Сибайводоканал"

Из запланированных в Комплексной программе мероприятий по МУП «Сибайводоканал» и ООО «Водосбыт» работы в 1 полугодии 2017 г. осуществлялись по 3 направлениям:

- По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы по строительству газовой котельной для теплоснабжения административно-производственной базы и очистных сооружений канализации» МУП «Сибайводоканал» за весь период реализации мероприятия выполнены работы на сумму 934,2 тыс. руб., в т.ч. в 1 квартале 2017 г. – 31,9 тыс. руб.

В ноябре 2016 г. был произведен запуск котельной административно-производственной базы, которая отапливала большую часть помещений объемом 6233 м3, в апреле 2017 г. работы по вводу в эксплуатацию котельной полностью были завершены, отапливаемый объем административно-производственной базы предприятия составил 7296 м3.

- В рамках реализации мероприятия «Ремонт и замена технологических сооружений» за счет собственных средств предприятия был приобретен преобразователь частоты «VACON 0100-3L-0310-5-FLOW» на сумму 332,2 тыс. руб. На данный момент проводятся монтажные работы по его вводу в эксплуатацию на очистных сооружения канализации МУП «Сибайводоканал».

- По мероприятию «Строительство водопровода в микрорайонах и поселках городского округа г.Сибай» произведен капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Туяляс. Объем выполненных работ составил 1234,0 тыс. руб., в т.ч. финансирование за счет субсидии из бюджета Республики Башкортостан в размере 1000,0 тыс. руб., средств бюджета городского округа город Сибай Республики Башкортостан в размере 84,0 тыс. руб., средств предприятия 100,0 тыс. руб., средств безвозмездных поступлений от физических лиц в размере 50,0 тыс. руб.

Другие мероприятия, предусмотренные в Комплексной программе будут осуществляться по мере бюджетного финансирования.

С начала года произведен капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Туяляс.

Транспортный комплекс и связь

Проведен ямочный ремонт 3288 кв.м. дорог; выполнена разметка дорог площадью 11736 кв.м.

Ведутся проектные работы по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).

Внешнее благоустройство

В 1-м полугодии 2017г. проведена обрезка деревьев и кустарников в количестве 1136 ед.  Выполнены работы по замене проводов и светильников по проспекту Горняков в количестве 22 ед.

В рамках работ по механизированной и ручной уборке города  убрано 24,3 млн. кв.м. территории от мусора,  вывезено 905 тонн мусора.

Окружающая среда. Обеспечение экологической безопасности

АО «Сибайский ГОК»

1) Строительство очистных сооружений шахтных и подотвальных вод Сибайского и Камаганского месторождений

Мероприятие  направлено  на  улучшение  качества  воды  в  р.Карагайлы  за счет  сокращения  массы  загрязняющих  веществ,  поступающих  в  реку.

В  2017 г.  на  выполнение  данной  работы  запланировано  1,3 млн. руб.  Источник  финансирования  -  собственные  средства  предприятия.  Планируется провести научно-исследовательские и проектные работы по комплексной доочистке стоков. Работы будут выполняться во 2-м полугодии 2017 года.

2) Разработка проекта «Очистка карьерных вод карьера известняков Худолазского месторождения». Строительство объекта по очистке карьерных вод карьера известняков Худолазского месторождения.

Мероприятие  направлено  на  улучшение  качества  воды  в  р.Худолаз  за счет  сокращения  массы  загрязняющих  веществ,  поступающих  в  реку.

На 2017-2018 годы запланированы  мероприятия  по  доработке проекта «Очистка  карьерных  вод  Худолазского месторождения  известняков» на сумму 200 и 300 тыс. рублей соответственно по годам. Источник  финансирования  -  собственные  средства  предприятия. Работы будут проводиться со 2 полугодия 2017 года.

В целом в развитие городской территории за 1-е полугодие 2017г. инвестировано 370,1 млн. руб. – 49,8% от годового планового объема финансирования.

Социальная сфера составляет значительную часть Программы. За 1-е полугодие 2017 г. в эту область инвестировано 468,7 млн. руб. или 48,3% от общего объема финансирования Программы.

В течение отчетного периода решались задачи в рамках муниципальных программ.

Мероприятия муниципальной программы "Развитие образования городского округа город Сибай РБ на 2014-2019 годы" направлены на обеспечение качества образовательных услуг.

В соответствии с муниципальной программой "Развитие культуры, искусства и кинематографии в городском округе г.Сибай РБ на 2014-2019 годы" в отчетном периоде проведено 13 крупных культурно-массовых мероприятий с общим охватом порядка 130 тысяч чел.

На основании подпрограммы «Содействие занятости молодежи города Сибай»  за отчетный период на временные работы трудоустроено 585 несовершеннолетних.

В 1 полугодии 2017 года комитетом по делам молодежи организовано 104 мероприятия с общим охватом около 6000 человек.

Реализуется муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе г.Сибай РБ на 2015-2019 годы".

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в городском округе г.Сибай РБ на 2014-2019 годы" направлена на соц.поддержку почетных граждан города, содержание пенсионеров Администрации городского округа город Сибай. Оказана поддержка 4-м общественным организациям инвалидов и ветеранов войны и труда. Произведен ремонт 5 жилых помещений ветеранов ВОВ.

В рамках организации подготовки и повышения квалификации рабочих-горняков в ГБПОУ Сибайский многопрофильный профессиональный колледж ежегодно обучается около 100 горняков; повышают квалификацию и переквалифицируются порядка 180 человек.

Запланировано создание и развитие учебно-демонстрационного молодежного центра предпринимательской деятельности Зауралья на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Сибайский колледж строительства и сервиса. Проведена экспертиза проекта в 2016 году. Планируется создание 34 новых рабочих  мест.

Фактически за 1 полугодие 2017 г. освоено 969,7 млн. рублей (45,5% к плану), в том числе:

- из бюджета РФ – 0,09 млн. рублей (0,8% к плану);

- из бюджета республики – 208,6 млн. рублей (29,1% к плану);

- из местного бюджета – 249,8 млн. рублей (50,2% к плану);

- из внебюджетных источников – 511,2 млн. рублей (56,4% к плану).

Удельный вес объёма капитальных вложений мероприятий от общего фактического объёма составляет:

- реальный сектор экономики – 13,5% (130,9млн. руб.);

в том числе:

- добывающей отрасли – 8% (77,2 млн. руб.);

- обрабатывающей отрасли – 2,2% (21,3 млн. руб.)

- городское пространство– 38,2% (370,1 млн. руб.)

- социальная сфера – 48,3% (468,7 млн. руб.).