| СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан ул. Ленина, 9/1, г. Сибай, Республика Башкортостан, 453833 Телефон (34775) 5-28-57, факс 5-28-67 e-mail: sovetsibai@mail.ru |  | Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ ?АЛА№Ы kала округы СОВЕТЫ Баш7ортостан Республика3ы, Сибай 7ала3ы, Ленин ур., 9/1, 453833 Телефон (34775) 5-28-57, факс 5-28-67 e-mail: sovetsibai@mail.ru |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

О ходе реализации муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Сибай Республики Башкортостан» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

- Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Сибай Республики Башкортостан» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан» принять к сведению (прилагается).

- Разместить настоящее решение на официальном сайте Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную Комиссию по промышленности, строительству, ЖКХ, транспорту, торговли и иным видам услуг населению Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан

Председатель Совета                                                                           В.Н. Косарев

г.Сибай

22 декабря 2021 года

№ 184

Приложение

к решению Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан

№ 184 от  22 декабря 2021 года

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Сибай Республики Башкортостан» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан»

В текущем году продолжилась реализация программ «Башкирские дворики» и «Городская среда».

Так, на благоустройство дворовых территорий было выделено 53,2 млн. рублей совокупно за счёт бюджетов Республики Башкортостан (94%), местного бюджета (5%) и средств собственников помещений в МКД (1%).

За счёт указанных средств выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий:

1. пр. Горняков, 6/2, 6/3, 6/6;

2. ул. Ленина, 24, 34, 38;

3. ул. Булякова, 7, 9, 11;

4. ул. Заки Валиди, 48/3, 48/4.

Для реализации программы в 2022 году в Министерстве ЖКХ РБ успешно пройдена защита проекта по комплексному благоустройству дворовых территорий по улице Заки Валиди, 55/1, 55/2, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, заявки по которым жителями были поданы одними из первых. В целом проект подготовлен с учётом мнений жителей и действующих строительных норм. Также при проектировании особое внимание было уделено подземным инженерным коммуникациям. Общая стоимость работ по проекту составила 42,4 млн. рублей. Начало работ запланировано с апреля-мая месяца 2022 года.

В рамках формирования комфортной городской среды в 2021 году продолжилось благоустройство территории парка «Культуры и отдыха» имени Мажита Гафури, начатое в прошлом году. Финансирование работ совокупно составило 179,25 млн. рублей, которое осуществлялось по двум направлениям:

- в рамках программы «ФКГС» - 56,7 млн. рублей;

- в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 122,55 млн. рублей.

За счёт указанных средств выполнены такие работы, как:

- модернизация пешеходной сети (реконструкция существующих дорожек, строительство новых дорожек);

- установка новых фонарей освещения разного исполнения;

- строительство детской игровой зоны в ЭКО-стиле;

- комплексное озеленение территории (устройство газонов, посадка саженцев деревьев, кустарников);

- организация видеонаблюдения по всей территории парка;

- установка МАФ (скамьи, урны, беседки, качелей, информационных стендов, архитектурных подсвечиваемых камней и прочее);

- установка ограждений;

- строительство сетей водоснабжения и водоотведения.

Благоустройство парка продолжится также и в 2022 году.