| Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ KАЛАhЫ kала округы СОВЕТЫ 453830, Сибай, Ленин урамы, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-57, 5-28-67 |  | СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан 453830, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-57, 5-28-67 |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

О ходе выполнения Комплексной программы

производственного и инвестиционного развития ООО «Водосбыт»

на 2008-2012гг.

Заслушав информацию директора ООО «Водосбыт» Шагеева Г.Б., Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

Информацию о ходе выполнения Комплексной программы производственного и инвестиционного развития ООО «Водосбыт» на 2008-2012гг. принять к сведению (прилагается).

Председатель Совета                                                                   Н.А. Тажитдинов

г.Сибай

«_26___»__11____2009г.

№_308_

Приложение

к решению Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан

от «____» ________ 2009г. № __

Информация о ходе выполнения

Комплексной программы производственного и инвестиционного развития

# ООО «Водосбыт» на 2008 –2012 гг.

1.    В 2008 году в поселке Золото установлена автоматическая подкачивающая насосная станция фирмы «WILO» с частотным преобразователем 2-го поколения. Выполнены строительно-монтажные работы на сумму 1,112 тыс. рублей (выполнено устройство фундамента, прокладка водопровода, установка трансформаторной подстанции,  строительство ЛЭП-6кВ, ограждение насосной станции). Внедрение мероприятия позволит осуществить водоснабжение пос. Золото от Кизильского водозабора и исключить из системы водоснабжения города Карагайлинский водозабор, который не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». К тому же это позволит получить экономию трудовых затрат, включая ЕСН, в сумме 274 тыс.руб.

В настоящее время решается вопрос по передаче Карагайлинского водозабора на  баланс администрации города Баймака. Направлено письмо Главе администрации Баймакского района Саитову Р.Р.     № 1195    от 17.11.09 г.   о расторжении договоров на отпуск питьевой воды в пос. Ст. Сибай. Жителям частного сектора разнесены предупреждения о расторжении договоров на отпуск питьевой воды.

2.      Повышена надежность системы водоснабжения города за счет замены изношенных водопроводных сетей:

2008 г.	2009 г.

- протяженность, км                        1,875	1,944

- сумма затрат, тыс.руб.	1,860	1,143

- Проведен ремонт 12 первичных отстойников на очистных сооружениях канализации на сумму 1,367 тыс.рублей.

- В здании решеток цеха очистных сооружений канализации установлена механизированная решетка  на сумму 524 тыс. рублей.

Установка механизированной решетки позволила исключить ручной труд при удалении твердых отходов и повысить качество сбрасываемых сточных вод.

Выполнение данного мероприятия привело к снижению  затрат на оплату труда (включая ЕСН) на 128,0 тыс. руб. и исключило циклический способ удаления твердых отходов.

Данная инвестиционная программа утверждена Советом городского округа город Сибай Республики Башкортостан № 45 от 07.05.2008г.

Стоимость проекта – 14474,0 тыс.руб.

Внедрение  мероприятий  делится  на 2 этапа:

- Реконструкция  электроснабжения  насосной  станции 2 подъема – 4069,0 тыс.руб.

- Замена   оборудования  насосной  станции 2 подъема – 10405,0 тыс.руб.

Согласно  программы в 2009 году  должны   выполнить  работы  по   реконструкции   электроснабжения  насосной  станции 2  подъема с установкой устройств плавного пуска на сумму 4069,0 тыс.руб..

В 2010, 2011 годах - произвести  замену  насосного оборудования  в насосной  станции.        Проекты   договоров  на  проведение работ  и  поставку  оборудования  имеются.

Проектно-сметная  документация   готова. Разработчик – проектно-производственная  фирма «Инновация», лицензия ГС-4-02-02-26-0-0277083631-011012-1 от 19  сентября  2008г.

Источниками финансирования инвестиционной программы в 2009 году являются:

- инвестиционная  надбавка  к тарифу -3994,0 тыс.руб. (после уплаты налога на прибыль -                 3195 тыс.руб.);

- местный бюджет  1500,0 тыс.руб., всего – 4695,0 тыс.руб.

За десять месяцев сумма инвестиционной надбавки после уплаты налога на прибыль составила 2285,6 тыс.руб. Средства в сумме 1694,2 тыс.руб. уже направлены на поставку и монтаж оборудования в рамках реализации инвестиционной программы (частично). По состоянию на 10.11.2009г. приобретено оборудование на сумму 1314,0 тыс.руб. Проведена  подготовка площадки 2 подъема для монтажа электрооборудования на сумму 49,0 тыс.руб.

Директор ООО «Водосбыт»:___________________Г.Б.Шагеев.