| СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан ул. Ленина, 9/1, г. Сибай, Республика Башкортостан, 453833 Телефон (34775) 5-28-57, факс 5-28-67 e-mail: sovetsibai@mail.ru |  | Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ ?АЛА№Ы kала округы СОВЕТЫ Баш7ортостан Республика3ы, Сибай 7ала3ы, Ленин ур., 9/1, 453833 Телефон (34775) 5-28-57, факс 5-28-67 e-mail: sovetsibai@mail.ru |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

О реализации региональных проектов  в городском округе

город Сибай Республики Башкортостан за 2020 год

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

- Информацию о реализации региональных проектов  в городском округе город Сибай Республики Башкортостан за 2020 год принять к сведению (прилагается).

- Разместить настоящее решение на официальном сайте Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комиссию по бюджету, налогам, вопросам собственности и экономическому развитию Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

Председатель Совета                                                                           В.Н. Косарев

г.Сибай

25 декабря 2020 года

№ 44

Приложение

к решению Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан

№ 44 от  25 декабря 2020 года

Доклад

о реализации региональных проектов  в городском округе

город Сибай Республики Башкортостан за 2020 год

В Сибае реализуется 25 региональных проектов, входящих в структуру 8-ми национальных проектов (в 4-х НП участие опосредованное в виде выполнения отдельных республиканских мероприятий).

Общий лимит финансирования региональных проектов на 2020 год - более 196 млн. рублей. Фактически освоено (по предварительным данным) 180,3 млн. рублей или 92%.

(не освоено16 млн. руб.: 1,3 млн. руб. – экономия по конкурсам на проведение работ по нацпроектам «Образование» и «Демография»; 14,7 млн. руб – недоосвоение средств по внедрению  целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей - из-за дистанционного обучения снизилась посещаемость  учреждений дополнительного образования).

Структура финансирования региональных проектов (предварительная):

(из федерального бюджета – 55,5 млн.рублей (30,8 %);

- из республиканского бюджета – 103,8 млн.рублей (57,6 %),

-из местного бюджета – 20,6 млн.рублей (11,4 %),

- средства внебюджетных источников – 390 тыс.рублей (0,2 %)).

В сфере здравоохранения реализуется 5 региональных проектов, направленных на решение поставленной руководством задачи создания в регионе системы здравоохранения, ориентированной на пациента.

Республикой оказана серьезная поддержка здравоохранению нашего города поставкой современного медицинского оборудования на общую сумму 118 млн. рублей.

В ЦГБ проведен капитальный ремонт Межрайонного перинатального центра, помещения для установки ангиографического комплекса.

Ведется информационно-коммуникационная кампания раннего выявления и профилактики онкологических заболеваний. Установлено диагностическое оборудование ультразвуковой диагностики экспертного класса. Открыто отделение противоопухолевой лекарственной терапии для населения районов Зауралья (Баймакский, Зилаирский, Хайбуллинский).

В результате комплексных мер предварительные контрольные показатели региональных проектов за 11 месяцев 2020 года следующие:

- снижение младенческой смертности - 6,1 на 1000 родившихся живыми или 137,7% от планового годового значения.

- снижение смертности от болезней системы кровообращения - 406,8 на 100 тыс. населения или 122,9% от годового плана.

- снижение смертности от новообразований - 120,5 на 100 тыс. человек. Исполнение – 124,6% от годового плана.

- охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами составил 92% от планового значения.

Решается вопрос обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.

С начала 2020 года в ЦГБ г. Сибай трудоустроилось 36 врачей (врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый, врач нейрохирург, врач-офтальмолог, врач неонатолог, стоматолог, эпидемиолог, врач-хирург, сердечно-сосудистый хирург), из них 24 - молодые специалисты. Привлечено 18 ординаторов по узким специальностям (анестезиология-реаниматология, офтальмология, эпидемиология, педиатрия, терапия). За 9 месяцев 2020 года показатель обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составил 26,9 -  98,5% от планового значения на конец года.

Сегодня важнейшим вопросом является формирование современной среды обучения, в том числе для ранней профориентации школьников; поддержки талантливых и одаренных детей.

В сфере образования  - 6 региональных проектов

В целях ликвидации второй смены проведен  ремонт в Лицее №9 для создания 100 дополнительных ученических мест.

Внедряется  целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, т.е. персфинансирование, на которое  освоено 15,4 млн. руб. - 62% (план-24,8млн.руб.). Неполное освоение средств связано со снижением посещаемость учреждений дополнительного образования из-за дистанционного обучения в связи с пандемией коронавируса.

В  2020 г. в проекте ранней профориентации приняли участие 762 ученика из 8 общеобразовательных учреждений.

В рамках «Поддержки семей, имеющих детей» в течение отчетного года оказано  612 услуг различных видов помощи.

Для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды поставлено цифровое оборудование в Лицей №9, школу №12, Башкирский лицей. Сумма каждого контракта - 2,1 млн руб.

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» 3 руководителя прошли аттестацию в пилотном проекте.

Молодые специалисты-педагоги получают единовременные стимулирующие денежные выплаты (2 чел. на общую сумму 43,3 тыс. руб.)

В рамках проекта «Социальная активность» в Сибае создан центр поддержки добровольчества, действуют 33 центра поддержки волонтерства. Пропагандируется идея «серебряного» волонтерства. Численность добровольцев достигла 5674 человека. Количество оказанной  волонтерами помощи - более 5 тысяч.

В рамках нацпроекта «Демография» - «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет. в  д/с «Акбузат» с 19 ноября 2020г. создана дополнительная группа дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми  ясельного возраста на 21 место. Также 7 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, прошли переобучение на базе Сибайского колледжа строительства и сервиса (по специальностям: бухгалтер, повар, кондитер, парикмахер).

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году проведено 219 мероприятий с охватом около 30 тыс. человек.  Контрольные точки достигнуты за счет проведения зарядок, флешмобов, конкурсов в онлайн формате.

В городе строятся малогабаритные сооружения со спортивными элементами». В текущем году в мкр. Горный реконструирован многофункциональный клуб «Ирандык».

Сибай получил спортивный инвентарь для сдачи норматива ГТО на территории спортшколы на сумму 2,8 млн руб. ожидается спортивная площадка.

В целях развития предпринимательства реализуются 3 региональных проекта («Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан» .

Количество СМСП на конец отчетного года составило 1484 ед. (на 01.01.2020г. – 1538 ед.; уменьшение на 54 ед.). Снижение количества СМСП связано, преимущественно, с негативными явлениями в условиях пандемии коронавируса.

На сегодняшний день до 568 человек увеличилось количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, плановое значение регионального проекта – 462 человека  («Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности (выполнение - 123%).

Региональные проекты включают меры поддержки предпринимательства.  В частности, предоставляемый СМСП на льготных условиях перечень имущества дополнен 4-мя земельными участками (ул. З.Валиди,51(252кв.м.); 47 (255кв.м., Восточное шоссе 2/4 (1505 кв.м.), 2/5 (1323 кв.м.) и 1 нежилым помещением (ул.Горняков,7 (50 кв.м.)). Выдано 33 дополнительных соглашения об освобождении СМСП от арендной платы. В центре «Мой бизнес» проведено 1700 консультаций, 20 семинаров для предпринимателей.

«Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан» ставит акцент на участии и подготовке молодежи к проектной деятельности и получению грантов.

Региональный проект Цифровое государственное управление: позволил довести долю приоритетных муниципальных услуг, полученных в электронном виде, до 100%.

Реализованы мероприятия в рамках национального проекта «Культура»:

-в «Доме молодежи» установлено оборудование виртуального зала, открывшегося  - 28 августа 2020 г. (стоимость 1,1 млн. руб.) Следует отметить образовательную и культурную ценность проекта для жителей города.

- В рамках регионального проекта «Культурная среда» Сибайский историко-краеведческий музей прошел конкурсный отбор на ремонт фасада и кровли здания.

- По проекту «Творческие люди» за текущий год  10 специалистов повысили квалификацию по линии Министерства культуры Республики Башкортостан.

Продолжается комплексное развитие территории - создание комфортных пространств для отдыха жителей.

В текущем году велось благоустройство 2-х общественных территорий: «Парка «Культуры и Отдыха» имени М. Гафури» и «Набережной реки Туяляс» общей стоимостью 59,6 млн.рублей (из бюджета РФ – 55, 500 млн. руб., из бюджета РБ – 1, 132 млн. руб., из м/бюджета – 2, 980 млн. руб.).

Выполнено устройство тротуарных дорожек, установка светильников и малых архитектурных форм. На набережной реки Туяляс уложен трубопровод для поливочной системы, установлены ограждения.

Благоустроены 2 дворовые территории (ул.Матросова 1/1, ½, 2/1,  ул. Чайковского, 10, 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 18,20) на сумму 41,3 млн. рублей (средств бюджета Республики Башкортостан – 39,0 млн. руб., средств местного бюджета – 1,9 млн.  руб., средств населения – 389,7 тыс. руб).

Планируется расселение граждан из 31 многоквартирного дома, признанного аварийным. За 10 месяцев 2020 г. введено 12390 м2 жилья индивидуальными застройщиками – 112,5 % к соответствующему уровню прошлого года.

Кроме строительства объектов, благоустройства и модернизации территории, реализуются мероприятия по ремонту дорог, ликвидации несанкционированных свалок.

По регпроекту «Чистая страна» проведены проектно-изыскательские работы, которые находятся на экспертизе.

В рамках национального проекта «Экология» в республике утвержден паспорт регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», включающий мероприятие по строительству полигона твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса в Сибае. Выделен и поставлен на кадастровый учет земельный участок. Документы для заключения контракта направлены в Министерство экологии и природопользования.

Планы на 2020-й приходится реализовывать в условиях объективных ограничений, с которыми страна (и весь мир) столкнулись впервые. Тем не менее, мы можем говорить о выполнении большинства поставленных задач.

Продолжение системной работы всех уровней власти позволит обеспечить благополучие и новое качество жизни жителей города и республики, как и заявлено на старте реализации Национальных Проектов.