| Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ KАЛАhЫ kала округы СОВЕТЫ 453830, Сибай, Ленин урамы, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-67, 5-28-57 |  | СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан 453830, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-67, 5-28-57 |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

О подведении итогов подготовки учреждений образования к новому учебному году. О развитии дошкольного, общего и дополнительного образования в городском округе город Сибай Республики Башкортостан

Заслушав информацию заместителя главы Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан по социальным вопросам И.Р. Хайруллина, Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

Информацию о подведении итогов подготовки учреждений образования к новому учебному году, развитии дошкольного, общего и дополнительного образования в городском округе город Сибай Республики Башкортостан принять к сведению (прилагается).

Председатель Совета                                                                                    Лысенко Ю.И.

г. Сибай

«___»_08_ 2014 г.

№  ____

Приложение

к решению Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан

№_____  от «____»_08_  2014 г.

Информация

О подведении итогов подготовки учреждений образования к новому учебному году  развитии дошкольного, общего и дополнительного образования в городском округе город Сибай Республики Башкортостан

Ежегодно учреждения образования, культуры, спорта, молодежи, социальные учреждения  (здравоохранение  и комплексный центр) высшие с средне специальный учебные заведения проверяет и принимает  к началу учебного года специальная комиссия.

Для проведения проверки постановлением Администрации ГО г.Сибай                   от 22 июля  2014 года № 1414  утверждена комиссия. В ее состав вошли компетентные специалисты различных направлений: это пожарный надзор, отдел МВД, ГИБДД, военный комиссариат, профсоюзные  организации, работники образования, культуры, спорта и т.д.

Проверка оценивалось по следующим направлениям:

- наличие документации;

- состояние здания и территории;

- готовность учебных аудиторий, библиотек;

- состояние пищеблоков и подсобных помещений;

- состояние медицинского пункта;

- состояние помещений для занятия физической культурой;

- противопожарное состояние и антитеррористическая защищенность;

- укомплектование педагогическими кадрами и т.д.

Проверку готовности учреждений к новому 2014/2015 учебному году  прошло 53 учреждения, в них  87 объектов. Это составило 100 % охват. Впервые комиссия осмотрела Клинику дружественную к молодежи (это подразделение центральной городской  больницы), работа которой направлена на оказание комплексной медико-психо-социальной помощи по проблемам сохранения здоровья подростков и молодежи. В штате которой предусмотрены специалист-консультат, врач дерматовенеролог, гинеколог, психолог, социальный работник.

Данные объекты имеют  лицензии на право ведение образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации. В 2014 году учреждения дополнительного образования культуры получили лицензию на реализацию образовательной деятельности по новым ФГТ (предпрофессиональное образование).

Не маловажную роль  имеют медицинские кабинеты. Приобретено оборудование для медицинского блока, медикаменты, лекарственные препараты. Хочется отметить медицинские пункты без замечаний это СОШ № 1, Гимназия, 12, Нач.школа Аркаим, Лицей Ирандык, д/с Аленушка, Акбузат, Айгуль, Белочка, Белоснежка, Снегурочка, Сулпылар, Сказка, Солнышко, ЦДТ.  Но есть над чем поработать в  Все работники учреждений своевременно проходят медосмотр, имеются в наличии медицинские книжки. На сегодняшний день  имеется лицензия на медицинскую деятельность  в  Сибайском колледже строительства и сервиса, Сибайской специальной  (коррекционной)      общеобразовательной школе  VIII   вида

ЕЩЕ. В ДМШ и ДШИ согласно требованиям, оборудованы медицинские кабинеты оказания первой помощи.

В ходе подготовки  учреждений к новому учебному году приоритетными направлениями  являлись:

-выполнение предписаний госпожнадзора

- планов-заданий Роспотребнадзора;

-обеспечение антитеррористической защищенности  учреждений;

-проведение ремонтов инженерных коммуникаций;

-приобретение учебного оборудования.

За счет средств бюджета  РБ в учреждениях образования были запланированы первоочередные ремонтные работы по предписаниям надзорных органов на сумму 4 800 тыс. рублей из них по состоянию на 19.08.2014г работы завершены на 16-ти объектах из 22-х, объем выполненных работ составил 1 673 тыс. рублей:

- выполнен частичный ремонт отопительной системы в гимназии, СОШ №6, д/с «Аленушка», «Белоснежка»;

- проведена огнезащитная обработка косоуров  в СОШ №1, выполнен ремонт эвакуационных лестниц в СОШ №6, д/с «Акбузат»;

- ремонт водоснабжения и канализации выполнен в  СОШ №6, №12, №14, д/с «Ляйсан»

- завершены работы на кровлях СОШ №10, №11, продолжаются работы на кровле СОШ №7;

- после большого перерыва благодаря текущему ремонту помещений бассейна, который ведется  в д/с «Солнышко» в этом году начнет функционировать бассейн.

За счет средств, заложенных на текущий ремонт в смету учреждений образования с привлечением внебюджетных средств, спонсорской и шефской помощи проведены работы на сумму более 3  млн руб.:

- по частичной замене оконных блоков в д/садах «Айгуль», «Акбузат», Аленушка», Белоснежка», «Светлячок»,  «Снегурочка», «Теремок», лицей №9.

- по ремонту вентиляции пищеблоков Сош №12, д/с «Ласточка»

- по ремонту водопровода и канализации Сош №6, д/с «Айгуль», «Аленушка»

- по частичной замене мебели в д/с  «Айгуль», «Ляйсан», «Светлячок», «Теремок», лицей  №9.

На ремонт и подготовку школ к новому учебному году было затрачено из бюджета 85 462 рубля, на ремонтно-строительные работы привлечены внебюджетные средства в размере  153 544 рубля. В ДШИ на привлеченные средства (700 тыс. рублей) была проведена реконструкция веранды для обеспечения комфортного обучения детей с ограниченными возможностями. В ДМШ в настоящее время производится реконструкция входной группы. Предварительная дата сдачи в эксплуатацию 31.08.2014 г.

Так же главным достижением стал факт завершения проектно-изыскательских работ строительства художественной школы и включения в РАИП. Надеемся, что школа, станет одним из главных украшений и достопримечательностей города.

На приобретение музыкальных инструментов, оборудования выделено 1 млн. рублей из средств республиканского бюджета, 430 тыс. рублей из местного бюджета и затрачено около 20 тыс. рублей  собственных средств.

130 тыс. руб. выделено на ремонт клубов ПМЦ «Ровесник», из них 100 тыс. руб. выделено на ремонт крыши подростково-молодежного клуба «Ирандык», 30 тыс. руб. на косметический ремонт клубов.

Состояние пищеблоков и подсобных помещений для хранения продуктов удовлетворительное и в основном соответствуют санитарно – гигиеническим нормам, есть проблемы по приобретению оборудования (жарочные шкафы, картофелечистки, электромясорубки, пищеварочные котлы) во все общеобразовательные учреждения и в д/с Акбузат, Аленушка, Айгуль, Белочка, Белоснежка, Ляйсан, Ласточка, Снегурочка, Солнышко.      Не во всех учреждениях имеются душевые комнаты (СОШ 6, 7,  8, 11, 14, Айгуль, Березка, Ласточка,  Ляйсан, Светлячок, Солнышко, Снегурочка).

Антитеррористическое состояние учреждений удовлетворительное, составлены планы безопасности, имеются уголки по безопасности, гражданской обороне.  В 12  учреждениях установлено видеонаблюдение (Гимназия, СОШ № 5,Лицей № 9, д/с Сулпылар, Сказка, ЦДТ, 4 учреждения доп образования культуры, коррекционная школа, ледовый дворец) в лицее № 9 ещё оборудованы турникетами.

По результатам проверки выявлены нарушения по пожарной безопасности в школах 1, 5,6,7,8,9,10,11,12, Башкирский лицей им.Р.Уметбаева, СОШ № 14, лицей Ирандык, комплекс школа/детский сад Аркаим, коррекционная школа, гимназия интернат, Детские сады: Березка, Лпасточка, Белоснежка, Снегурочка, Сулпылар, Ляйсан, Солнышко, Святлячок, Аленушка, Акбузат, Айгуль, ледовый дворец Ирандык, ДЮСШ, ФОК Беркут, ССМК, отделение приют, Зауральский филиал БГАУ, Сибйский колледж искусств, мед колледж, пед колледж многопрофильный профессиональный колледж, колледж строительства и сервиса. Согласно справки выявлены следующие нарушения:

- отсутствует ограждение кровли зданий

- необходимо проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний

- провести проверку состояния огнезащитной  обработки (пропитку)

- укомплектовать  пожарными кранами

- провести перезарядку огнетушителей

- установить  световые оповещатели «выход» - не организована перекатка пожарных рукавов и т.д.

Руководителям рекомендовано указанную информацию  принять к сведению и устранить до начала учебного года.

Для успешного обеспечения учебного процесса в каждом общеобразовательном учреждении созданы учебные классы для проведения занятий по основам безопасности жизнедеятельности. Все кабинеты ОБЖ оснащены в соответствии с рекомендациями по оборудованию кабинета ОБЖ, имеется необходимая учебно-методическая литература по организации учебного процесса в области ГОЧС, укомплектована нормативно-правовая база. Кабинеты  ОБЖ общеобразовательных учреждений  оснащены учебными наглядными пособиями, информационными стендами, плакатами по тематике ГОЧС. Содержание и оформление стендов соответствует учебной программе. В то же время кабинеты ОБЖ лишь частично укомплектованы макетами, муляжами, моделями и учебными приборами.

В лучшую сторону по организации Учебно-материальной базы курса ОБЖ необходимо отметить СОШ №1, СОШ №10, гимназию-интернат.

Среди средних специальных и профессиональных учебных заведений  в лучшую сторону необходимо отметить Сибайский институт БГУ, Сибайский многопрофильный профессиональный колледж, Сибайский колледж искусств.

Положительной тенденцией является то, что во всех учреждениях отдела культуры и дошкольных образовательных учреждениях имеются Уголки гражданской защиты. Размещаются они в доступном для всех месте и несут информацию, помогающую лучше понять систему защитных мероприятий, усвоить порядок действий при различных чрезвычайных ситуациях мирного времени.

Среди дошкольных образовательных учреждений в лучшую сторону необходимо отметить д/с «Сказка», д/с «Белочка», д/с «Теремок».

Среди учреждений отдела культуры в лучшую сторону необходимо отметить  краеведческую библиотеку, ЦНК и Д, детскую художественную школу.

С целью осуществления контроля соблюдения требований, законодательства, в  сфере обеспечения безопасности дорожного движения  установлено, что в двух общеобразовательных учреждениях отсутствуют паспорта дорожной безопасности, схемы безопасного передвижения детей в школах Аркаим,  № 14,  также отсутствуют стенды по пропаганде безопасности дорожного движения в  Сибайском институте (филиал) БГУ, Сибайской школе искусств, Сибайском многопрофильном профессиональном колледже, Сибайском медицинском колледже, Сибайском педагогическом колледже.  Хотелось бы отметить  подготовку к новому учебному году дошкольные образовательные учреждения, которые  оборудовали на своих территориях автоплощадки, тем самым наглядно  обучая  детей с малых лет безопасности на дорогах,  а также  учреждения культуры, которые уделяют не малое внимание обучению детей правилам дорожного движения.

В учреждениях имеются методические кабинеты, особенно в дошкольных учреждениях.

Условия для занятий физической культурой	 созданы. Ежегодно перед началом учебного года проводится испытание спортивного оборудования с оформлением актов – испытания и актов – разрешения на проведение занятий.

Но до начала учебного года необходимо завершить работы:

- школа № 7 - привести в порядок спортивную площадку

- ФОК Беркут - необходимо привести в порядок освещение в спортивном зале в соответствии с требованиями.

- Сибайский многопрофильный профессиональный колледж - закончить косметический ремонт к началу учебного года

В Сибайском  медицинском колледже предстоит капитальный ремонт спортивного зала.

Руководителям образовательных учреждений рекомендовано обратить внимание на качество предоставляемых услуг детям и молодежи в области физической культуры и спорта.

Что касается подготовки  объектов к отопительному сезону, можно отметить, что учреждениях проведена опрессовка, имеются  акты. Работы продолжаются и завершатся к началу отопительного сезона.

Завершая свой доклад необходимо отметить, что учреждения  готовы к новому учебному году. При подготовке учреждений вложен труд, как педагогов, так и  помощь была оказана со стороны родителей и шефов: это Сибайский филиал ОАО «УГОК» (Биккинов Я.У.), ПО «СЭС г. Сибай» (Апет В.А),                           ОАО «БШПУ» (Елховский А.В.), ЗАО «Строймеханизация» (Тажитдинов Н.А.), ООО «Оптима» (Дикопольцев В.В.)..

Основные проблемы

-  ремонт кровли  («Гимназия», СОШ №6,8,12, д/с «Акбузат», «Светлячок», «Снегурочка», «Теремок», коррекционная школа);

-  ремонт фасадов (СОШ « 1, 6, 7, 11, лицей «Ирандык», ДЮСШ);

-  замена ограждения территорий (д/с «Айгуль», «Березка», СОШ №6, 7);

-  строительство теплого перехода в столовую лицея «Ирандык»;

-  установка видеонаблюдения;

- отсутствие спортивного зала в СОШ № 14.

- капитальный ремонт системы электроснабжения коррекционной школы.

- ремонт актового зала Сибайского педагогического колледжа