| СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан ул. Ленина, 9/1, г. Сибай, Республика Башкортостан, 453833 Телефон (34775) 5-28-57, факс 5-28-67 e-mail: sovetsibai@mail.ru |  | Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ ?АЛА№Ы kала округы СОВЕТЫ Баш7ортостан Республика3ы, Сибай 7ала3ы, Ленин ур., 9/1, 453833 Телефон (34775) 5-28-57, факс 5-28-67 e-mail: sovetsibai@mail.ru |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

О подведении итогов выполнения мероприятий по отопительному сезону 2021-2022 гг. и задачах по подготовке к отопительному сезону на  2022-2023 гг. по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

- Информацию о подведении итогов выполнения мероприятий по отопительному сезону 2021-2022 гг. и задачах по подготовке к отопительному сезону на  2022-2023гг. по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан принять к сведению (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле и иным видам услуг населению Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

Председатель Совета                                                                         В.Н. Косарев

г. Сибай

____ _________ 2022 года

№ ____

Приложение

к решению Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан

№ ___ от ____ ________ 2022 года

Информация

о подведении итогов выполнения мероприятий по отопительному сезону 2020-2021 гг. и задачах по подготовке к отопительному сезону на  2021-2022гг. по городскому округу город Сибай Республики Башкортостан

За весь период прохождения отопительного  сезона 2021-2022 серьезных аварийных ситуаций не возникало. Незначительные аварии, либо нарушения  в системе  теплоснабжения  устранялись в кратчайшие сроки.

По плану подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов города будут выполнены Филиалом ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Сибае в 2022 году на протяженности газопровода 502,02 км., выделение финансовых средств, для подготовки жилищно-коммунального хозяйства  к зиме -11,8 млн.руб из них:

- на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ-5,4 млн.руб;

- для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов-0,1 млн.руб;

- на капитальный ремонт, модернизация объектов ЖКХ-6,3 млн.руб.

ООО «БашРТС» планирует в 2022 году :

- подготовить котельные, по всем видам собственности, (всего)-5 ед.,  мощностью-7,9 Гкал/ч.

- подготовить тепловые насосные станции-4 ед.

- подготовить тепловые сети (в двухтрубном исчислении)- 62,784 км.

- заменить тепловые сети (в двухтрубном исчислении)-0,316 км.

- подготовить центральные тепловые пункты-12 шт.

Управляющей компанией ООО «УК-ЖХ» в 2022 году запланировано:

- подготовка жилищного фонда-63 многоквартирных домов;

- подготовка тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)-33413,0 км.

- замена тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)-0,0129 кв.

- подготовка водопроводных сетей-6603,0 км.

- замена водопроводных сетей-0,0111 км.

- подготовка канализационных сетей -8371,0 км.

- замена канализационных сетей-0,070 км.

Управляющей компанией ООО «ИРКЦ» планируемые мероприятия в ходе подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону 2022-2023 г:

- ревизия площадей многоквартирных домов - постоянно;

- ремонт и поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии- по графику;

- изоляция трубопроводов горячего водоснабжения - постоянно;

- изоляция трубопроводов холодного водоснабжения- постоянно;

Общее количество многоквартирных домов-376;

ГУП «Сибайводоканал» планирует в 2022 году на протяженности водопроводных сетей всего 233,1 км. заменить водопроводные сети - 0,390 км., для замены водопроводных сетей направить средств-3628,00 тыс. рублей; на протяженности канализационных сетей 73,8 км. заменить канализационные сети - 0,150 км., для замены канализационных сетей направить средств - 557,00 тыс. рублей.

- отремонтировать водозаборы, по всем видам собственности - 2 ед.,

в т.ч. ЖКХ муниципальных образований - 2 ед;

- отремонтировать насосные станции водопровода, по всем видам собственности-5ед., в т.ч. ЖКХ муниципальных образований - 5 ед;

- подготовить объект водопроводных сетей, по всем видам собственности-233,1 км, в т.ч. ЖКХ муниципальных образований - 233,1 км;

- заменить водопроводные сети, по всем видам собственности - 0,390 км., в т.ч. ЖКХ муниципальных образований - 0,390 км;

- подготовить канализационные насосные  станции, по всем видам собственности - 1 ед., в т.ч. ЖКХ муниципальных образований - 1 ед;

- подготовить очистные сооружения канализации, по всем видам собственности - 1 ед. где пропускная способность - 20,5 тыс.м3/сутки;

- подготовить канализационные сети, по всем видам собственности - 73,8 км; в т.ч. ЖКХ муниципальных образований - 73,8 км;

- заменить канализационные сети, по всем видам собственности - 0,150 км; в т.ч. ЖКХ муниципальных образований - 0,150 км.

- направить финансовые средства для подготовки ЖКХ к зиме - 6,9 млн.руб. из них:

- на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ - 1,8 млн.руб;

- для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов - 0,6 млн.руб;

- на капитальных ремонт, модернизацию объектов ЖКХ - 5,1 млн.руб.