| Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ KАЛАhЫ kала округы СОВЕТЫ 453830, Сибай, Ленин урамы, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-67, 5-28-57 |  | СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан 453830, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-67, 5-28-57 |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

# О реализации вопросов местного значения в части организации благоустройства территорий городского округа

Заслушав информацию директора МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Сибай Республики Башкортостан» Маликова Р.М., Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

Информацию о реализации вопросов местного значения в части организации благоустройства территорий городского округа принять к сведению (прилагается).

Председатель Совета                                                                                    Ю.И. Лысенко

г. Сибай

27 апреля 2015 года

№552

Приложение

к решению Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан

№  552  от  27 апреля 2015 года

Информация

о реализации вопросов местного значения в части организации благоустройства территорий городского округа

В целях реализации вопросов местного значения в части организации благоустройства территорий городского округа город Сибай Республики Башкортостан решением Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан от 04.07.2012 №65 утверждены Правила благоустройства территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. Целью данных мероприятий является обеспечение и повышение комфортности условий проживания, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории города.

Организацией благоустройства территорий городского округа город Сибай занимается МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Сибай».

МБУ «УЖКХ» в течение года проводятся работы по озеленению территории города.

Так в 2014 году  выполнена:

- обрезка и омоложение 357 деревьев по ул. Ленина, Горького, Фрунзе, Нуриманова, Кирова, в  парке им. М.Гафури;

-  обрезка и омоложение живой изгороди 4142,1 п.м. по улице Белова, в скверах  им. Белова, им.  Маяковского;

- покос травы на территории городского округа в объеме 566 830 кв.м;

- посадка цветов в клумбы в количестве 44998 шт.

Работы по благоустройству выполнены:

В сквере по улице Ленина

- отремонтирована пешеходная дорожка от центральной  площади до ЦДТ  объемом 2294,12 кв.м;

- монтаж гирлянды «Белт-Лайт» длиной 600 метров;

- окраска ограждения от ул. Маяковского до ЦДТ: бетонная часть ограждения  объемом 1420,0 кв.м, металлическая часть ограждения 920,84 кв.м.

В сквере по проспекту Горняков

- окраска ограждения от центральной площади до улицы Белова: бетонная часть ограждения  объемом 325,67 кв.м, металлическая часть ограждения 189,84 кв.м.;

- монтаж пешеходных ограждений в районе городских курантов объемом 54,4 пог.м;

На улицах города

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия  дорог объемом  4 208,1 кв.м.;

- отсыпка дорог в поселке Сарматы объемом 1 900 пог.м;

- ремонт пешеходной дорожки в районе детской поликлиники объемом 101 кв.м.

- ремонт пешеходных дорожек бетонными тротуарными плитами перед пешеходными переходами объемом 316 кв.м;

- приобретены и установлены дорожные знаки в количестве 127 шт.;

- выполнена реконструкция  светофорных объектов на перекрестке улиц Чайковского – Белова, улицы З.Валиди – проспекта Горняков, улиц З. Валиди – Чайковского, проспекта Горняков – улицы Белова.

- выполнен проект организации дорожного движения;

- выполнена горизонтальная разметка на дорогах в соответствии с проектом организации дорожного движения, протяженность дорог с нанесенной разметкой составила  110,7 км;

- выполнен ремонт пешеходных ограждений, установка отсутствующих звеньев ограждений, масляной окраской  по улицам К.Цеткин, З.Валиди, центральной площади, в сквере Молодёжи по ул. Белова, в сквере по ул. Горького объемом 146,3 кв.м;

- приобретены контейнеры для сбора твердых бытовых отходов в количестве 45 штук с последующей передачей в хозяйственное ведение МУП «Полигон».

Установлен  детский игровой  комплекс по пр. Горняков, 21;

- совместно с СФ УГОК выполнены работы по приобретению и установке  могильного памятника Почетному гражданину, первооткрывателю месторождений  города Сибай Мутаеву И. Ф.

Обслуживание городского фонтана:

- производится смена воды, очистка чаши фонтана от мусора, очистка щетками стенок и дна фонтана с применением моющих средств.

Техническое обслуживание систем уличного освещения:

- выполняются работы по  своевременной замене перегоревших ламп и ремонту устройств уличного освещения, обеспечивающие  поддержание систем уличного освещения в рабочем состоянии.

В качестве оказания благотворительной помощи:

ОАО «Мегафон»

-выполнили установку 14 опор для уличного освещения от ЦДТ до улицы  Мирной.

-выполнили установку светофорного объекта на перекрестке улиц Лермонтова – Горького.

ИП Бондарев В.В.

- прокопал экскаватором траншею- санитарный ров  на старом кладбище в количестве 300 метров.

В  2015 году планируется выполнить:

- ямочный ремонт дорог – 3573 кв.м

- ремонт дорог (отсыпка) – 2812 п.м

- установить устройство искусственная дорожная неровность («Лежачий полицейский») из асфальтобетона - 102 м2

- разметку дорог – 53530 м

-  приобрести и установить дорожные знаки – 306 шт.

- ремонт пешеходных ограждений – 160 кв.м

- обрезку и омоложение деревьев – 200 шт.  и кустарников – 443 п. м

- посадку цветов – 50 000 шт.