| Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ KАЛАhЫ kала округы СОВЕТЫ 453830, Сибай, Ленин урамы, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-57, 5-28-67 |  | СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан 453830, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-57, 5-28-67 |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О ходе исполнения муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы»

Заслушав информацию директора Муниципального бюджетного учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйством городского округа город Сибай Республики Башкортостан» Маликова Р.М., Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

Информацию о ходе исполнения муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы»,  принять к сведению (прилагается).

Председатель Совета                                                                                  Ю.И. Лысенко

г. Сибай

«__» __ 2014 г.

№

Приложение

к решению Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан

№ от «_» __ 2014 года

Информация

о ходе исполнения муниципальной программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно- коммунального хозяйства городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» утверждена постановлением Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан от 19 декабря 2013 года № 2738.

Программа предусматривает повышение уровня комплексного благоустройства территории города Сибай, в том числе улучшение внешнего облика города, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории города, направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства города путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц и дорог, выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, стимулированию развития инженерной инфраструктуры, компенсации платежей граждан за коммунальные услуги в связи с необходимостью соблюдения ограничений роста совокупной платы за коммунальные услуги, совершенствованию системы подготовки и переподготовки кадров, софинансированию капитального ремонта многоквартирных домов, обеспечению устойчивого функционирования организаций коммунального комплекса, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек.

Реализация Программы будет осуществлена в течение 2014-2016 годов.

В соответствии с планированием бюджета на 2014 год по  статье «Благоустройство» выделено 58 368 839,64 рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности 2013 года – 5 492 274,77 рублей.

За 1 полугодие   2014 года было израсходовано 37 510 798,55 руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности 2013 года – 5 492 274,77 руб.

При выполнении данных видов работ часть работ  выполнена собственными силами, часть работ с привлечением подрядных организации. Стоимость выполнения работ рассчитана с учетом рыночных цен, с применением справочников нормирования труда рабочих, территориальных единичных расценок по строительству, озеленению, содержанию дорог, специализированных услуг для Республики Башкортостан.

Проведена обрезка и омолаживание деревьев и кустарников в количестве 357 ед. деревьев и 4142,1 метров живой изгороди соответственно   на сумму 334 099,65 руб.

Расходы на содержание скверов составили 495 116,67 руб.

Приобретены саженцы цветов в количестве 50 тыс. шт. на общую сумму 500 тыс.  руб.

Расходы на содержание старого и нового кладбища составили 557644,84. В эти затраты включены расходы по выполнению работ по поддержке санитарного состояния кладбищ, по оплате электроэнергии, оплате договоров по охране.

Захоронены  безродные в количестве 3 человека.

Расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов уличного освещения составили 711 059,89 руб., в том числе установка 4 опор освещения – 97 878,02 руб.

Расходы по потреблению электроэнергии сетями уличного освещения составили 6753047,79, в том числе покрытие кредиторской задолженности 2013 года – 1 292 653,68  руб.

В рамках работ по механизированной и ручной уборке города  убрано 33 967 737 кв.м. территории от мусора, произведена очистка пешеходных переходов от снега площадью 848 783 кв.м., вывезено 850 тонн мусора. Расходы на механизированную уборку составили 7 981 773,41 руб., на ручную уборку – 9 846 284,14 руб.

Выполнен демонтаж елки и ледового городка на центральной площади.

Расходы на приобретение средств на дератизацию составили 30 995 руб.

Выполнены работы по загону бродячих животных на сумму 174 666,17 руб.

Приобретены контейнеры для сбора твердых бытовых отходов в количестве 21 шт. стоимостью 85 тыс. руб. для последующей передачи в хозяйственное ведение МУП «Полигон».

Произведен монтаж гирлянды «Белт-Лайт» в сквере по ул. Ленина длиной 600 метров на сумму 115 тыс. руб.

Выполнен ремонт сцены стоимостью 40 тыс. руб.

Выполнены работы по приобретение и установке  могильного памятника Почетному гражданину города Сибай, первооткрывателю месторождений Мутаеву И. Ф.    стоимостью 68 тыс. руб.

Выполнен ямочный ремонт дорог объемом 2589,035 кв.м. на сумму 1499999,94 руб., произведена отсыпка дорог в пос. Сарматы  объемом 960 куб.м. на сумму 202 415,86 руб.

Нанесена разметка на дороги протяженностью 110,7 км. на  сумму  1 133 877,15 руб.

Отремонтирована пешеходная дорожка в сквере по ул. Ленина от центральной  площади до ЦДТ  объемом 2294,12 кв.м. на сумму 868102,31 руб.

Расходы на работы по содержанию светофорных объектов составили 126 540,86 руб. Были заменены  электролампы в количестве  124 шт., лампы накаливания - 213 шт.,  предохранитель -  3 шт., выполнены работы по проверке соответствия цикла работы светофоров заданному, своевременной чистке светофоров.

Выполнен ремонт пешеходных ограждений на сумму 100 тыс. руб.

Выполнен проект организации дорожного движения. Стоимость контракта составила 1 439 998,56.

Выполнен монтаж пешеходных ограждений в районе городских курантов в количестве 30 штук, комплект решетка и столб на сумму 40 тыс. руб.

Выполнение подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2013-2017 годы»

По программе   2013 года:  (срок  освоения до 31.12.2014года):

ГО г.Сибай выделено 246 964 000 рублей.  В программе участвуют 21 дом,168 квартир, площадью -8465,6 м2, где проживают 383 человека.

На 25.09.2014 года переселены из аварийного жилья 246 человек из 15 МКД.

Приобретены  123 квартиры в домах нового строительства -  Остовского,12, Куйбышева,1/1,1/2, Белова,10/1, Белова,12/1, Горняков,8/3,Маяковского,14/1

До 15.10.2014 года будет завершено переселение.

По программе 2014 года: Выделено 127 212 000 рублей, из них 84 521 954,4 средства Республики Башкортостан, 41 970 045,6 рублей - Фонд ЖКХ, 720 000 рублей средства местного бюджета.

Включены 10 МКД, 80 квартир, площадью 4240,4 м2., где проживают 204 человека.

Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в 8-и  строящихся многоквартирных домах по адресам:

-  Островского,16, 24, 34, 28, Пионерская,14,   Белова,14,     Куйбышева,16,24

По состоянию на 25.09.2014года освоено 37,9 млн.рублей.

Выполнение подпрограммы «Стимулирование развития инженерной инфраструктуры городского округа город Сибай Республики Башкортостан»

Утвержден объем выполнения работ по строительству инженерных коммуникаций на сумму 19,8 млн.рублей, из них 15,4 млн.руб средства  выделенные из бюджета Республики Башкортостан и 4,4 млн.рублей средства городского округа ГО г.Сибай Республики Башкортостан. Ведется строительство водопровода в поселках Золото, Горный, Южный, строительство водопровода со станцией повышения давления в пос.Аркаим, строительство газопровода в пос.Южный. Ведется разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

По состоянию на 25.09.2014 год выполнение работ составляет  10,2 млн.руб. До конца года будут освоены все выделенные средства.

Выполнение подпрограммы «Компенсации платежей граждан за коммунальные услуги в связи с необходимостью соблюдения ограничений роста совокупной платы за коммунальные услуги»

В рамках программы по "Модернизации  и реформирование жилищно-коммунального хозяйства ГО г.Сибай РБ" для недопущения роста платежей граждан за коммунальные услуги предоставлена компенсация  платежей граждан за коммунальные услуги в связи с необходимостью соблюдения ограничений роста совокупной платы за коммунальные услуги"  ООО "Водоканал", Сибайский филиал ОАО "УГОК", ООО "ИРКЦ", ООО УК "ЖКХ", ООО" Комсервис", ТСЖ "Горького 56", ТСЖ "Газовик", ТСЖ "9 квартал 2" в сумме 2235 107,25 руб.

Выполнение подпрограммы «Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров»

Для совершенствования  системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций были обучены специалисты работающие в организациях жилищно-коммунального хозяйства (МБУ УЖКХ) 2 человека на сумму 29 тыс.руб. для повышения квалификации специалистов.

Выполнение подпрограммы «Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов»

В целях исполнения Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 29.05.2014 № 522-р при проведении капитального ремонта  многоквартирных домов в 2014 года по Федеральному закону 185-ФЗ " О Фонде содействия реформирования ЖКХ" отремонтировано 5 жилых домов на сумму 9 миллионов 537 тыс.888 руб., в т.ч. средства Фонда - 4 мил.893тыс.890 руб. и средства местного бюджета - 4 мил.643 тыс.998 руб.

Выполнение подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования организаций коммунального комплекса, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек»

Для  обеспечения устойчивого  функционирования организаций коммунального комплекса (ООО "Водоканал", Сибайский филиал ОАО "УГОК")  предоставлена  субсидия на сумму 16 миллионов 550 тыс.рублей, из них 11 миллионов 585 тыс.рублей из средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского округа 4 миллиона 965 тыс.рублей для оплаты расходов на топливно-энергетические ресурсы (электроэнергия, газ).

М. Маликов

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы «Модернизация и реформирование ЖКХ»

Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Сибай Республики Башкортостан»

Главный распорядитель бюджетных средств: Финансовое управление Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан

Периодичность: квартальная

Отчетная дата:  на «01» июля 2014 г.

- Оценка полноты выполнения муниципального задания

| Номер работ | Наименование работ |
| --- | --- |
|  |  | В натуральном выражении |
|  |  | Единица изме-ния | Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период | Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период | Фактическое значение за отчетный период |
|  |  |  |  |  | За счет средств бюджета городского округа город Сибай РБ | За счет оказания услуг на платной основе | За счет средств бюджета городского округа город Сибай РБ | За счет оказания услуг на платной основе |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обрезка и омолаживание деревьев и кустарников | шт. | 494 | 357 шт. деревьев, 4142,1 метров живой изгороди | 400000 | - | 334099,65 - |
| 2 | Содержание скверов | м2 | 1588461,5 | 1588461,5 | 1481495 | - | 985411,67 - |
|  | В том числе погашение кредиторской задолженности 2013 года, в том числе: |  |  |  |  |  | 490295 |
| 2.1 | Содержание скверов |  |  |  |  |  | 246000 |
| 2.2. | Проведение противопаводковых мероприятий |  |  |  |  |  | 244295 |
| 3 | Приобретение саженцев цветов, деревьев | шт. | 5446 | 50000 | 500000 | - | 500000 |
| 4 | Покос травы | м2 | 312500 | 0 | 500000 | - | 0 |
| 5 | Содержание старого и нового кладбища | тыс. м2 | 490,411 | 490,411 | 1778047,15 | - | 815016,27 |
| 5.1 | В том числе погашение кредиторской задолженности 2013 года |  |  |  | 257371,43 |  | 257371,43 |
| 6 | Захоронение безродных | чел. | 25 | 3 | 173152,75 | - | 44650,19 |
| 6.1 | В том числе погашение кредиторской задолженности 2013 года |  | - | - | 27392,75 |  | 27392,75 |
| 7 | Техническое обслуживание и текущий ремонт объектов уличного освещения | шт. | 2652 | 2652 | 2497600 | - | 1208659,89 |
| 7.1 | В том числе погашение кредиторской задолженности 2013 года |  | - | - | 497600 |  | 497600 |
| 8 | Оплата потребленной электроэнергии | кв. | 1 358 053,94 | 1392948 | 6753047,79 | - | 6753047,79 |
| 8.1 | В том числе погашение кредиторской задолженности 2013 года |  | - | - | 1292653,68 |  | 1292653,68 |
| 9 | Механизированная, ручная уборка городского округа | кв. м. | 37 791 782 | прилагается | 29822213,65 | - | 17828057,55 |
| 10 | Демонтаж елки и ледового городка | шт. | 1 | 1 | 99900 | - | 98998,51 |
| 11 | Дератизация | шт. | 720 |  | 50000 | - | 30995 |
| 12 | Загон бродячих животных | м2 | 18 888,28 | 0 | 350000 | - | 174666,17 |
| 13 | Приобретение металлических контейнеров для сбора ТБО | шт. | 24 | 24 | 100000 | - | 85000 |
| 14 | Монтаж гирлянды «Белт Лайт» по ул. Ленина | м2 | 600 | 600 | 115000 | - | 115000 |
| 15 | Ремонт сцены | м | 1 шт. | 1 шт. | 40336,03 | - | 40000 |
| 16 | Установка могильного памятника со стоимостью материалов Почетному гражданину г. Сибай Мутаеву И. Ф. | м | 1 шт. | 1 шт. | 68000 | - | 68000 |
| 17 | Монтаж новогоднего городка | м2 | 24 025,38 | 24 025,38 | 790600 | - | 790600 |
| 17.1 | В том числе погашение кредиторской задолженности 2013 года |  |  |  | 790600 |  | 790600 |
| 18 | Приобретение детского игрового комплекса | шт. | 1 | 1 | 300913 |  | 300913 |
| 18.1 | В том числе погашение кредиторской задолженности 2013 года | шт. | 1 | 1 | 300913 |  | 300913 |
| 19 | Укладка бордюрного камня |  | - | - | 1000 |  | 1000 |
| 19.1 | В том числе погашение кредиторской задолженности 2013 года |  | - | - | 1000 |  | 1000 |
| 20 | Содержание и благоустройство поселков городского округа | м2 | 19 456 893,01 | 19 456 893,01 | 1017285,47 | - | 64678,68 |
| 21 | Текущий, ямочный ремонт дорог | м2 | 4000 | 1191,054 | 3203959,63 | - | 1702415,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Погашение кредиторской задолженности 2013 года |  |  |  | 449939 |  | 449939 |
|  | Ямочный ремонт дорог | м2 |  | 2589,035 | 1673734,95 |  | 1499999,94 |
|  | Отсыпка дорог в пос. Сарматы | м2 |  | 960 | 1080285,68 |  | 202415,86 |
| 22 | Разметка дорог | км | 6,63499 | 110,7 | 1245979,37 | - | 1133877,15 |
| 23 | Асфальтирование пешеходной дорожки в сквере по ул. Ленина от центральной площади до ЦДТ | м2 | 1087 | 2294,12 | 868102,31 | - | 868102,31 |
| 24 | Содержание светофорных объектов | шт. | 18 | 18 | 619990 | - | 226530,86 |
| 24.1 | В том числе погашение кредиторской задолженности 2013 года |  | - | - | 99 990 |  | 99 990 |
| 25 | Обслуживание дорожных знаков | шт. | 1700 | 0 | 299990 | - | 99990 |
| 25.1 | В том числе погашение кредиторской задолженности 2013 года |  | - | - | 99990 | - | 99990 |
| 26 | Установка дорожных знаков | шт. | 150 | 0 | 474000 | - | 124000 |
| 26.1 | В том числе погашение кредиторской задолженности 2013 года | - | 0 | 0 | 124000 | - | 124000 |
| 27 | Приобретение дорожных знаков | шт. | - | - | 58663,70 | - | 58663,70 |
| 27.1 | В том числе погашение кредиторской задолженности 2013 года |  | - | - | 58663,70 |  | 58663,70 |
| 28.1 | Ремонт пешеходных ограждений | м2 | 159,74 | Мелкий ремонт металл. Ограждений 3,53 м2, средний ремонт металл ограждений 7,15 кв.м., монтаж металл ограждений 1,0835 тонн конструкции, металл решетка 0,7595 тонн, чугунная решетка газонная большая 2 шт., чугунный столбик 2 шт., окраска масляной краской 94 кв.м. поверхности | 100000 | - | 100000 |
| 29 | Проект организации дорожного движения | 1 проект | 1 |  | 2000000 |  | 1439998,56 |
| 30 | Ремонт светофоров | шт. | 18 | - | 100000 |  | 0 |
| 31 | Установка светофора «Пешеходный переход» на перекрестке пр. Горняков – ул. З. Валиди |  | 1 | - | 396510 |  | - |
| 32 | Установка светофора «Пешеходный переход» на перекрестке пр. Горняков – ул. Белова |  | 1 | - | 412643 |  | - |
| 33 | Установка светофора «Пешеходный переход» на перекрестке ул. Белова – ул. Чайковского |  | 1 | - | 64000 |  | - |
| 34 | Установка светофора «Пешеходный переход» по ул. Чайковского |  | 1 | - | 200000 |  | - |
| 35 | Устройство пешеходных ограждений «Куранты» | шт. | 30 | 30 | 40000 |  | 40000 |
| 36 | Ремонт пешеходных дорожек | м2 | 2448,14 | - | 1607513,10 |  | 750666,1 |
| 36.1 | В том числе кредиторской задолженности 2013 года |  | - | - | 750666,1 |  | 750666,1 |
|  | Итого |  |  |  | 58368839,64 |  | 37510798,55 |

Отчет по механизированной и ручной уборке города

|  | Ед. изм. | Натуральные показатели | Стоимостные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Механизированная уборка городского округа |  |  |  |
| Январь 2014 | маш-час | 1706 | 1194250,09 |
| Февраль 2014 | маш-час | 1875 | 1405377,79 |
| Март 2014 | маш-час | 1519 | 1086810,08 |
| Апрель 2014 | Маш-час | 1722 | 1327239,79 |
| Май 2014 | Маш-час | 1946 | 1540416,84 |
| Июнь 2014 | Маш-час | 1743 | 1427678,82 |
| Итого 1 полугодие 2014 года | маш-час | 10511 | 7981773,41 |
| 2. Ручная уборка городского округа |  |  | 1086977,33 |
| 2.1. январь 2014 |  |  |  |
| Сбор мусора | кв.м. | 3636623 |  |
| Очистка пешеходных переходов от снега | кв.м. | 363944 |  |
| Погрузка мусора | тонн | 125 |  |
| 2.2. февраль 2014 |  |  | 1108187,29 |
| Сбор мусора | кв.м. | 3712906 |  |
| Очистка пешеходных переходов от снега | кв.м. | 368451 |  |
| Погрузка мусора | тонн | 70 |  |
| 2.3. март 2014 |  |  | 1929014,56 |
| Сбор мусора | кв.м. | 6675334 |  |
| Очистка пешеходных переходов от снега | кв.м. | 116388 |  |
| Погрузка мусора | тонн | 155 |  |
| 2.4. апрель 2014 |  |  | 1999902,39 |
| Сбор мусора | кв.м. | 6970797 |  |
| Погрузка мусора | тонн | 150 |  |
| 2.5. май 2014 |  |  | 1890696,25 |
| Сбор мусора | кв.м. | 6589173 |  |
| Погрузка мусора | тонн | 155 |  |
| 2.6. июнь 204 |  |  | 1831506,32 |
| Сбор мусора | кв.м. | 6382904 |  |
| Погрузка мусора | тонн | 150 |  |
| Итого 1 полугодие 2014: |  |  | 9 846 284,14 |
| Сбор мусора | кв.м. | 33 967 737 |  |
| Очистка пешеходных переходов от снега | кв.м. | 848 783 |  |
| Погрузка мусора | тонн | 805 |  |