| Башkoртостан Республикаhы СИБАЙ KАЛАhЫ kала округы СОВЕТЫ 453830, Сибай, Ленин урамы, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-57, 5-28-67 |  | СОВЕТ городского округа ГОРОД СИБАЙ Республики Башкортостан 453830, г. Сибай, ул. Ленина, 9/1 Телефон, факс (34775) 5-28-57, 5-28-67 |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

О выполнении мероприятий Комплексной программы

социально-экономического развития городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2016-2020 годы в 2017 году

Заслушав информацию и.о. заместителя главы Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан по экономике Ирназаровой И.А. Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

- Информацию о выполнении мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2016-2020 годы в 2017 году принять к сведению (прилагается).

- Комплексную программу социально-экономического развития городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2016-2020 годы считать исполненной до 2017 года.

- Считать решение Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан от 15.12.2015 №628 «О Комплексной программе социально-экономического развития городского округа город Сибай Республики Башкортостан  на 2016- 2020 годы» с 01.03.2018 года утратившей силу.

Председатель Совета                                                                               Я.У. Биккинов

г. Сибай

«_01_» _03_ 2018 года

№ _212_

Приложение

к решению Совета городского округа

город Сибай Республики Башкортостан

№ _212_ от  «_01_» _марта_ 2018 года

Информация

о выполнении мероприятий Комплексной программы

социально-экономического развития

городского округа город Сибай за 2017 год

Комплексная программа социально-экономического развития городского округа город Сибай (далее Программа) на 2016-2020 годы включает 51 мероприятие.

Плановый объём финансирования программных мероприятий на 2017 год составил 1964,1 млн. руб. в том числе:

- из бюджета РФ – 12,8 млн. рублей (удельный вес 0,7%);

- из бюджета республики – 695,5 млн. рублей (удельный вес 35,4%);

- из местного бюджета – 473,1 млн. рублей (удельный вес 24,1%);

- из внебюджетных источников – 782,7 млн. рублей (уд. вес 39,8%).

В отчетном периоде в стадии  реализации (как долгосрочные или постоянные) находится 36 мероприятий

--Доработка Камаганского месторождения подземным способом;

-Разработка Вишневского месторождения медно-колчеданных руд;

-Создание цеха мясных полуфабрикатов  ООО Мясокомбинат «Башкирские колбасы»;

-Выпуск реагентов для бурения нефтяных скважин ООО "Завод буровых реагентов";

-Реализация инвестиционного проекта "Развитие лесоперерабатывающего комплекса в Республике Башкортостан"  ООО"Сибайплитпром;

-Развитие торговой сети, прирост специализированных и узкоспециализированных магазинов и салонов (во встроенных помещениях);

-Реализация муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2019 годы";

- Комплексное оказание услуг по сопровождению резидентов Бизнес-инкубатора г.Сибай;

-Реализация муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Сибай РБ на 2014-2019 годы";

-Жилищное строительство малоэтажной застройки;

-Приобретение жилых помещений в рамках исполнения отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа;

- Реализация муниципальной программы "Доступное жилье - жителям городского округа город Сибай";

-Реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей на " муниципальной программы "Развитие молодежной политики в городском округе г.Сибай РБ на 2014-2020 годы";

- Капитальный ремонт многоквартирных домов;

- Ремонт и замена технологических сооружений МУП "Сибайводоканал";

- Капитальный ремонт павильонов Кизильского  водозабора, подъездных дорог к павильонам 1 подъема, насосной станции 3 подъема, насосной станции, зданий и сооружений ООО "Водосбыт";

- Строительство водопровода в микрорайонах и поселках городского округа г.Сибай;

- Развитие (текущий ремонт) автомобильных дорог на территории городского округа;

- Строительство мостов: по ул.Крупская, по ул.Баймакская. в мкр. Золото;

- Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС);

- Развитие объектов внешнего благоустройства на территории городского округа;

- Реализация муниципальной программы "Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью в городском округе г.Сибай РБ на 2015-2017 годы";

- Реализация муниципальной программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе г.Сибай РБ на 2014-2017 годы";

- Строительство очистных сооружений шахтных и подотвальных вод Сибайского и Камаганского месторождений СФ ОАО "Учалинский ГОК";

- Разработка проекта «Очистка карьерных вод Худолазского месторождения известняков»; Строительство объекта по очистке карьерных вод Худолазского месторождения известняков;

- Реализация муниципальной программы "Развитие образования городского округа город Сибай РБ на 2014-2019 годы";

- Организация подготовки и повышения квалификации рабочих-горняков;

-Создание и развитие учебно-демонстрационного молодежного центра предпринимательской деятельности Зауралья на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Сибайский колледж строительства

и сервиса;

- Реализация муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и кинематографии в городском округе г.Сибай РБ на 2014-2019 годы";

- Реконструкция здания Сибайского концертно-театрального объединения;

- Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы «Содействие занятости молодежи города Сибай»;

- Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы «Создание организационных условий и гарантий для становления и развития молодых граждан»;

- Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе г.Сибай РБ на 2015-2019 годы";

- Реконструкция стадиона "Труд" (с 2017г.).

- Реализация муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в городском округе г.Сибай РБ на 2014-2019 годы";

- Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городском округе г.Сибай РБ на 2014-2020 годы".

Завершено 4 мероприятия:

-Создание «Комбината строительных материалов в городе Сибай» ООО «Монолит»;

-Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы по строительству газовой котельной для теплоснабжения административно-производственной базы и  очистных сооружений канализации МУП "Сибайводоканал";

-Реализация программы переселения граждан из аварийного жилья;

- Капитальный ремонт (замена изношенного участка) канализационного коллектора микрорайона Восточный, проложенного по территории бывшего завода ЖБИ МУП "Сибайводоканал";

Приостановлены на неопределенный срок 7 мероприятий ввиду отсутствия финансирования

-Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы по реконструкции водоводов I и II подъемов протяженностью 4440 м. изданий насосных станций;

- Модернизация системы наружного освещения (МЖКХ РБ);

- Строительство газопровода  в микрорайонах и поселках городского округа г.Сибай;

- Строительство полигона твердых бытовых отходов;

- Строительство детского сада на 50 мест в МКР. "Туяляс";

- Строительство инфекционного отделения на 30 коек;

- Строительство патологоанатомического отделения;

Более поздний срок начала реализации у 4-х мероприятий:

-Отработка I залежи Камаганского месторождения подземным способом (с 2019г.);

- Установка контрольно-измерительных приборов (КИП) на сетях водоснабжения, насосной станции I, II, III подъемов МУП "Сибайводоканал"(с2019г.);

- Монтаж оборудования"Сибайводоканал"(с2018г.);

- Строительство автомобильных дорог на территории городского округа ( 2020г.);

В реальном секторе экономики (раздел 4.1) более половины инвестиций (58%) направлено на развитие добывающей отрасли.

Сибайский филиал АО «Учалинский ГОК»

Мероприятие «Разработка рудной базы Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК» включает работы по доработке Камаганского месторождения подземным способом.

В 2005 году АО «Учалинский ГОК» получил лицензию на разработку Камаганского месторождения. В апреле 2010 года завершена отработка месторождения открытым способом. С июля 2008 года осуществляются горно-капитальные работы по доработке месторождения подземным способом. По состоянию на 01.01.2018г. с начала разработки месторождения подземным способом, пройдено  9 421 п.м. горно-капитальных выработок, добыто 1 550 тыс.тонн руды,  освоено  1 302,5  млн.руб. капитальных вложений.

Добыча руды из очистных выработок начата в июне 2012 года, в июне 2013 года вышли на проектную мощность по добыче руды в объеме 300 тыс.т.

За 2017 год в соответствии с проектом «Доработка Камаганского месторождения подземным способом»»  выполнены  горнопроходческие работы в объеме  1 703 п.м., из них горно-капитальных – 561 п.м. Горно-капитальные работы осуществляются силами подрядной организации ООО «ШСУ», пройдено 462 п.м. Освоено капитальных вложений на сумму 67,569 млн.руб. при плане 57,383 млн.руб., выполнение составило 117,8%.

С начала реализации программы, 2011 года, с учетом выполнения объемов за  2017 год, в соответствии с проектом «Доработка Камаганского месторождения подземным способом»  выполнены  горнопроходческие работы в объеме 16 032 п.м., освоено капитальных вложений на сумму 1 144 млн.руб., добыто 1 550 тыс.тонн руды. Горно-капитальные работы осуществляются силами Сибайского подземного рудника с привлечением подрядной организации. Всего за 2011-2017гг. пройдено 8 213 п.м. горно-капитальных выработок, из них силами подрядной организации – 6 309 п.м.

Финансирование строительства подземного рудника на Камаганском месторождении   осуществляется за счет собственных средств.

В целях восполнения выбывающих мощностей по добыче руды в 2015 году выполнено ТЭО отработки I-ой Залежи Камаганского месторождения, балансовые запасы которого составляют 864,5 тыс.тонн руды (15 179 тонн меди). При существующей конъюнктуре цен на мировом рынке металлов отработка данного участка Камаганского месторождения экономически нецелесообразна.

В настоящее время осуществляются работы по пересчету запасов Камаганского месторождения, по итогам которых будет принято решение о дальнейшей отработке оставшихся запасов месторождении с учетом I-ой Залежи.

В 2018 году на Камаганском месторождении планируется пройти 1 150 п.м. горных выработок, в т.ч. горно-капитальных – 540 п.м., добыть 140 тыс.тонн руды с последующей переработкой на Сибайской обогатительной фабрике и выдачей 1 445 тонн меди в концентрате. Капитальные вложения запланированы в объеме 42,4 млн.руб.

НАО «БШПУ»

Проект «Разработка Вишневского месторождения» включен в перечень приоритетных  инвестиционных проектов Республики Башкортостан.

НАО «БШПУ» в течение года направляло свою деятельность на восполнение минерально-сырьевой базы.

Проходка горных выработок выполнена в объеме 53,6 тыс.м3. пройдено 1 642 п.м. горных выработок, отбито 25 031 м³ горной массы

В отчетном периоде в разработку данного мероприятия вложено 46,77 млн.руб. – 52% от плана.

Проблемой предприятия в сфере инвестиционной деятельности является дефицит собственных оборотных средств и сложности кредитования.

Обрабатывающие производства.

ООО Мясокомбинат «Башкирские колбасы» планируется Создание цеха мясных полуфабрикатов.

В 2016 году было установлено современное оборудование для переработки сырья, что позволило улучшить качество переработки мяса и улучшить безопасность продукции на 50%. В отчетном периоде освоено 8,1 млн. руб. на модернизацию производства.

ООО "Завод буровых реагентов"

Предприятие осуществляет выпуск реагентов для бурения нефтяных скважин. С начала реализации проекта создано 175 новых рабочих мест. В отчетном периоде проведено обновление основных фондов (запуск 3-й сушилки), улучшение условий труда персонала. С начала текущего года произведено 5906 т буровых реагентов. Инвестировано в 2017г. 4,5 млн. рублей.

ООО "Сибайплитпром»

Реализация инвестиционного проекта "Развитие лесоперерабатывающего комплекса в Республике Башкортостан". Проектирование завода выполнено на 80%. Проведены инженерные изыскания на площадке, проект подан в органы государственной экспертизы РБ.

ООО «Монолит»

Создание «Комбината строительных материалов в городе Сибай». Освоено 5 млн. рублей. Численность работающих – 24 человека. Организовано производство высококачественных строительных изделий кирпичей  полуторных и дорожной брусчатки.

За отчётный период инвестиции в обрабатывающую отрасль составили 33,1 млн.руб.

В городе продолжается развитие инфраструктуры потребительского рынка. а 2017 г. введено 8 объектов торговли общей площадью 3038,4  кв.м. (инвестировано 31,8 млн. руб.), создано 33 рабочих места. На базе отремонтированных и пустующих зданий  открыто 7 предприятия торговли, на которых создано  29 рабочих мест.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства Администрацией городского округа город Сибай Республики Башкортостан реализуется Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе город Сибай Республики Башкортостан. Из бюджета ГО г. Сибай выделено 300 тыс. руб. на софинансирование содержания территориального бизнес-инкубатора.

МУП УК "Бизнес-центр "Деловой Мир Зауралья" оказываются услуги по сопровождению резидентов. Наполняемость БИ - 80%. За  2017 год Бизнес - инкубатором было всего проведено около 50 мероприятий. Оказано населению более 500 бесплатных консультаций по вопросам ведения бизнеса. По АНО МФО «малого бизнеса РБ» на 1 декабря  2017 года получателями микрозаймов были 8 предпринимателей. Общая сумма займов равна 14 млн. 150  тыс. рублей.

Раздел Программы «Городское пространство» включает комплекс мероприятий:

Развитие жилищного фонда

За 2017г. Введено в действие 20041 кв.м  жилья, в том числе 19435 кв.м. - индивидуального. Темп роста составил 74,4% и 122,3% соответственно. Снижение темпов строительства многоквартирных домов обусловлено завершением программы переселения из аварийного жилья.

По адресной программе переселения граждан из аварийного жилья за период 2009-2017 выделено   1 019, 4 млн. руб, из них 526, 8 млн. руб. средства Фонда, 447, 7 млн. руб. средства РБ, 44 ,9 млн.руб. средства ГО г.Сибай РБ.  Снесено 87 МКД площадью – 35687,1 м2 .  Построено  50 МКД, площ.-55096,8 м2, из них приобретено для переселения – 37004,1 м2, переселены 1722 чел. в приобретенные 703 квартиры.

В т.ч. в 2017г. завершено строительство 3-х МКД, переселены жильцы 24 квартир.

В 2017 г. на осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями освоено 13,795 млн. руб. Заключено 14 муниципальных контрактов.

В соответствии с Адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 году произведен капитальный ремонт 17 МКД:

-15 МКД – ремонт кровли;

-2 МКД – ремонт систем водоснабжения и водоотведения.

Инженерно-коммунальная  инфраструктура города

МУП "Сибайводоканал"

Из запланированных в Комплексной программе мероприятий по МУП «Сибайводоканал» и ООО «Водосбыт» работы в 2017 г. осуществлялись по 3 направлениям:

- По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы по строительству газовой котельной для теплоснабжения административно-производственной базы и очистных сооружений канализации» МУП «Сибайводоканал» за весь период реализации мероприятия выполнены работы на сумму 934,2 тыс. руб., в т.ч. в 2017 г. – 31,9 тыс. руб.

В ноябре 2016 г. был произведен запуск котельной административно-производственной базы, которая отапливала большую часть помещений объемом 6233 м3, в апреле 2017 г. работы по вводу в эксплуатацию котельной полностью были завершены, отапливаемый объем административно-производственной базы предприятия составил 7296 м3.

- В рамках реализации мероприятия «Ремонт и замена технологических сооружений» за счет собственных средств предприятия был приобретен преобразователь частоты «VACON 0100-3L-0310-5-FLOW» на сумму 332,2 тыс. руб. На данный момент проводятся монтажные работы по его вводу в эксплуатацию на очистных сооружения канализации МУП «Сибайводоканал».

- По мероприятию «Строительство водопровода в микрорайонах и поселках городского округа г.Сибай» произведен капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Туяляс. После проведения капитального ремонта надежность наружного противопожарного водоснабжения п. Туяляс увеличилась в 2 раза. Кроме того, вода стала поступать в отдаленные улицы поселка, где водопотребление отсутствовало последние 20 лет.

Другие мероприятия, предусмотренные в Комплексной программе будут осуществляться по мере бюджетного финансирования.

Транспортный комплекс и связь

Проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия - 2849,78 кв.м.; выполнена разметка дорог площадью 11736 кв.м.

Ведутся проектные работы по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).

Внешнее благоустройство

Проведена обрезка деревьев и кустарников в количестве 1687 ед.  В рамках работ по механизированной и ручной уборке города  убрано 12,3 млн. кв.м. территории от мусора,  вывезено 1825 тонн мусора.   Прочие работы по благоустройству.

Окружающая среда. Обеспечение экологической безопасности

АО «Сибайский ГОК»

- Строительство  очистных сооружений шахтных и подотвальных вод Сибайского и Камаганского месторождений.

Мероприятие  направлено  на  улучшение  качества  воды  в  р.Карагайлы  за счет  сокращения  массы  загрязняющих  веществ,  поступающих  в  реку.

В  2017 г.  на  выполнение  данной  работы  запланировано  1,3 млн. руб.  Источник  финансирования  -  собственные  средства  предприятия. Мероприятие выполнено. Проведены научно-исследовательские и проектные работы по комплексной доочистке стоков.

В 2018 году в связи с изменением качественного состава воды, поступающей на существующие очистные сооружения, необходимо выполнить корректировку проектной документации, на выполнение данных работ запланирована сумма в размере 7,1 млн.руб.

- Разработка проекта «Очистка карьерных вод карьера известняков Худолазского месторождения». Строительство объекта по очистке карьерных вод карьера известняков Худолазского месторождения.

Мероприятие  направлено  на  улучшение  качества  воды  в  р.Худолаз  за счет  сокращения  массы  загрязняющих  веществ,  поступающих  в  реку.

На 2017 год запланированы  мероприятия  по  доработке проекта «Очистка  карьерных  вод  Худолазского месторождения  известняков» в размере 0,2 млн.руб.  Источник  финансирования  -  собственные  средства  предприятия. Проведены  работы  по  исследованию  условий  формирования  и  состава  сточных  вод, поступающих в р. Худолаз  из  карьера,  исследованию  качества  известняка  Худолазского  карьера  на содержание металлов и других компонентов, по оценке предлагаемой технологии очистки.  Затраты  на  выполнение  работ  составили                0,7 млн. руб.

В 2018 году запланированы проектные работы по исследованию дренажных вод Худолазского месторождения известняков с целью их локальной очистки в размере 0,3 млн.руб.

В целом в развитие городской территории за 2017г. инвестировано 766,4 млн. руб. – 107,4% от планового объема финансирования.

Социальная сфера составляет значительную часть Программы. За 2017 г. в эту область инвестировано 955,8 млн. руб. или 49,8% от общего объема финансирования Программы.

В течение отчетного периода решались задачи в рамках муниципальных программ.

Мероприятия муниципальной программы "Развитие образования городского округа город Сибай РБ на 2014-2019 годы" направлены на обеспечение качества образовательных услуг.

В соответствии с муниципальной программой "Развитие культуры, искусства и кинематографии в городском округе г.Сибай РБ на 2014-2019 годы" в отчетном периоде проведено 22 крупных культурно-массовых мероприятий с общим охватом порядка 230 тысяч чел.

В отношении реконструкции здания Сибайского концертно-театрального объединения завершены проектные работы и получены положительные заключения госэкспертизы  по реконструкции архитектурной части, геологическим изысканиям. Получен Акт государственной историко-культурной экспертизы. На рассмотрении госэкспертизы находится    сметная документация. Объект включен в   программу «Перечень объектов к 100-летию образования Республики Башкортостан».

На основании подпрограммы «Содействие занятости молодежи города Сибай»  за отчетный период на временные работы трудоустроен 761 несовершеннолетний.

2017 году общее число детей, подростков и молодежи посещающих подростково - молодежные клубы, составило 447 чел. Развивается волонтерское движение: 488 волонтеров, 17 волонтерских ячеек.

Реализуется муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе г.Сибай РБ на 2015-2019 годы".

Выполнен проект и получено положительное заключение госэкспертизы на реконструкцию стадиона "Труд" вместимостью 2500 посадочных мест.

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в городском округе г.Сибай РБ на 2014-2019 годы" направлена на соц.поддержку почетных граждан города, содержание пенсионеров Администрации городского округа город Сибай. Оказана поддержка общественным организациям инвалидов и ветеранов войны и труда. Произведен ремонт  жилых помещений ветеранов ВОВ.

В рамках организации подготовки и повышения квалификации рабочих-горняков в ГБПОУ Сибайский многопрофильный профессиональный колледж в 2017 г. обучились на курсах по рабочим специальностям 392 человека, в том числе студенты колледжа - 150 человек

Запланировано создание и развитие учебно-демонстрационного молодежного центра предпринимательской деятельности Зауралья на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Сибайский колледж строительства и сервиса. Проведена экспертиза проекта, выполнены проектно-изыскательские работы, проект подготовлен к реализации. Средства направлены на осуществление работ по заливке под фундамент. Планируется создание 34 новых рабочих  мест.

Фактически за 2017 г. освоено 1915,2 млн. рублей (97,5% к плану), в том числе:

- из бюджета РФ – 12,3 млн. рублей (95,8% к плану);

- из бюджета республики – 612,9 млн. рублей (88,1% к плану);

- из местного бюджета – 450,4 млн. рублей (95,2% к плану);

- из внебюджетных источников – 839,6 млн. рублей (107,3% к плану).

Удельный вес объёма капитальных вложений мероприятий от общего фактического объёма составляет:

- реальный сектор экономики – 10,5% (201,7 млн. руб.);

в том числе:

- добывающей отрасли – 6% (114,8 млн. руб.);

- обрабатывающей отрасли и проч. – 4,5% (86,9 млн. руб.)

- городское пространство– 39,6% (757,6 млн. руб.)

- социальная сфера – 49,9% (955,9 млн. руб.).